WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

NA LATA 2008 - 2015

Jelcz-Laskowice – styczeń 2009 r.

( aktualizacja 2009 )

Spis treści:

1.	Wstęp	3

2.	Założenia ogólne i rola WPI	4

3.	Zasada tworzenia WPI i powiązanie z dokumentami planistycznymi gminy	6

4.	Podstawowe informacje o gminie Jelcz-Laskowice	8

4.1.	Położenie, ludność, bezrobocie	8

4.2.	Misja i wizja gminy oraz strategiczne cele	12

5.	Prognoza budżetowa gminy do 2015	13

5.1.	Dochody gminy	13

5.2.	Wydatki gminy	16

5.3.	Wolne środki na inwestycje	17

5.4.	Analiza stanu zadłużenia	19

6.	Wybór zadań do realizacji do 2015	21

6.1.	Wykaz zadań inwestycyjnych	21

6.2.	Ranking zadań inwestycyjnych	25

6.3.	Lista zadań priorytetowych i lista zadań rezerwowych	26

7.	Możliwości finansowania inwestycji	27

7.1.	Programy operacyjne krajowe	27

7.2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 	29

7.3.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 	31

7.4.	Inne źródła finansowania	32

8.	Monitorowanie i ewaluacja realizacji WPI	34

8.1.	Monitorowanie realizacji	34

8.2.	Ewaluacja i zmiany	34

9.	Przywołane dokumenty	36

10.	Wykaz tabel, rysunków, wykresów	37

11.	Załączniki	38

# Wstęp

Polska wstępując do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, włączyła się w realizację jednej 
z ważniejszych wspólnotowych polityk – politykę spójności, mającej na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium unii, poprzez działania prowadzące do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty.

Działania samorządu, winny dążyć do efektywnego i kreatywnego zarządzania zasobami gminy celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców oraz kreowania indywidualnego rozwoju. Nie jest to możliwe bez oceny aktualnego stanu społecznego, gospodarczego czy przestrzennego gminy oraz posiadanych zasobów finansowych, organizacyjnych i ludzkich, 
a także możliwości ich pozyskania. Przy podejmowaniu decyzji bieżących, efektywne 
i skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych, czy przestrzennych, winno być ukierunkowanych perspektywicznie – na przyszłość. Ograniczona ilość środków finansowych znajdujących się w dyspozycji budżetu gminy wymaga racjonalnych decyzji co do sposobu i kierunku ich wydatkowania.

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest zatwierdzona „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015” . Strategia określa cele strategiczne, priorytety oraz zadania do realizacji na najbliższe lata. Jest dokumentem wyznaczającym ogólne ramy działania i kierunek, ukazującym określoną wizję przyszłości. Ma charakter elastyczny 
i otwarty, co pozwala na jej aktualizację i dostosowywanie do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, tak pod względem programowym jak i finansowym. Określone 
w strategii cele i priorytety, są spójne z celami powiatu oławskiego określonymi w „Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2006-2015”  oraz z celami Dolnego Śląska określonymi 
w „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku” .

Cele strategiczne określone w strategii zostały uszczegółowione do poziomu zadań co pozwala płynnie przejść od założeń strategicznych o dużym stopniu ogólności do zarządzania operacyjnego w którym zidentyfikowane są priorytety i konkretne zadania do realizacji. Planowany czas realizacji zadań oraz szacunkowe wartości finansowe, określone są 
w niniejszym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI). Niniejszy plan jest aktualizacją „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015” przyjętego przez Radę Miejską w Jelczu-Laskowicach Uchwałą nr XX/146/2008 z dnia 
29 lutego 2008 roku.

WPI jest podstawowym instrumentem koordynującym proces planowania z realizacją inwestycji. Stanowi „pomost” między strategią, a uchwalanym corocznie budżetem gminy służącym realizacji perspektywicznej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera zarówno inwestycje będące już w realizacji, jak i noworozpoczynane oraz wskazuje potencjalne źródła finansowania tych inwestycji.

# Założenia ogólne i rola WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest jednym z kolejnych (po strategii) dokumentów planistycznych gminy. Przedział czasowy planu obejmuje okres podany w strategii i podobnie jak strategia ma charakter otwarty. Takie podejście umożliwia dokonywanie zmian, uzupełnienia zadań na dany okres, przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych. Daje to możliwość dostosowania do rzeczywistych możliwości finansowych budżetu gminy.

Zadania inwestycyjne gminy w niniejszym WPI określono zgodnie z obowiązującą strategią oraz ostatnią uchwalona wersją „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015”  . Przeanalizowano również aktualną sytuację gospodarczą kraju oraz możliwości finansowania inwestycji z funduszy europejskich, co ma istotny wpływ na realizacje określonych zadań.

WPI zawiera listę uporządkowanych według przyjętych kryteriów zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w określonym przedziale czasowym w rozbiciu na poszczególne lata oraz z wykazanymi potencjalnymi źródłami finansowania. W niniejszym planie przedział czasowy wykazanych zadań inwestycyjnych określono na 7 lat, tak żeby był spójny z okresem uchwalonej strategii.

Plan jest planem kroczącym, co znaczy, że będzie aktualizowany przynajmniej raz w roku, wraz z uchwałą budżetową na kolejny rok lub na najbliższej sesji Rady Miejskiej po przyjęciu przez Radę budżetu. Przyjęto zasadę, że planowane inwestycje w pierwszych trzech latach (rok budżetowy oraz dwa kolejne lata po roku budżetowym) będą wykazane w rozbiciu rocznym. Pozostałe inwestycje ujęte zostaną zbiorczo w okresie kilku lat. Założenie to, poglądowo prezentuje poniższy rysunek 1. Docelowo proponuje się opracowywanie WPI na okres pięciu lat, w tym pierwsze trzy lata w rozbiciu rocznym – co jest zgodne z art. 166 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. .

Rysunek 1. Poglądowa prezentacja zasady kroczącego opracowywania planów WPI.

| Uchwały budżetowy na kolejne lata | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchwała na rok 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | WPI – Uchwała nr XX / 146 / 2008 z dn. 29.02.2008r. |
| Uchwała na rok 2009 ► |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchwała na rok 2010 ► |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchwała na rok 2011 ► |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchwała na rok 2012 ► |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchwała na rok 2013 ► |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchwała na rok 2014 ► |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchwała na rok 2015 ► |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchwała na rok 2016 ► |  |  |  |  |  |  |
| Uchwała na rok … ► |  |  |  |  |  |
| Oznaczenie |  | Zadania inwestycyjne rozpisane w ujęciu rocznym - rok budżetowy |
| kolorów: |  | Zadania inwestycyjne rozpisane w ujęciu rocznym - kolejne lata po roku budżetowym |
|  |  | Zadania inwestycyjne rozpisane zbiorczo na dany okres |

Źródło: opracowanie własne.

Realizacją zadań inwestycyjnych określonych w WPI, pozwoli na:

- modernizację infrastruktury drogowej, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gminy, poprawi komunikację z obszarami aktywności gospodarczej, poprawi bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych, co podniesie poziomu życia mieszkańców gminy, poprawi poziom usportowienia dzieci i młodzieży oraz zwiększy atrakcyjność rekreacyjną i atrakcyjność do osiedlania się na terenach gminy, co może skutkować wzrostem populacji jej mieszkańców;

- modernizację obiektów oświaty i kultury przyczyniając się do zachowanie wartości kulturalnej i dziedzictwa narodowego oraz kształtowanie tożsamości lokalnej, 
a także komfortu edukacji mieszkańców;

- podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa, poprawi dostępności do internetu, 
w tym na obszarach wiejskich;

- zachowanie czystości środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie emisji spalin 
i innych zanieczyszczeń, zmniejszenie zanieczyszczenia gleby, powietrza oraz wód podziemnych.

Wieloletni Plan Inwestycyjny spełnia bardzo ważną rolę dla samorządu gminy ponieważ:

- ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju;

- jest narzędziem racjonalnego zarządzania ograniczonymi zasobami, w szczególności zasobami finansowymi;

- umacnia wiarygodności gminy wobec potencjalnych instytucji finansujących projekty 
i zwiększa szansę na pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych funduszy celowych;

- zmniejsza wpływ kadencyjności sprawowania urzędu na gospodarowanie budżetem gminy;

- poprzez monitorowanie, systematycznie gromadzi informacje o realizacji zadań 
i zmieniających się potrzebach.

WPI jest wymaganym dokumentem przy aplikacji środków z funduszy unijnych, przedstawiając w czytelny sposób kondycję finansową gminy.

# Zasada tworzenia WPI i powiązanie z dokumentami planistycznymi gminy

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego to proces prowadzący do efektywnego zaplanowania inwestycji zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców gminy, działających firm i instytucji, biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu gminy. Zaspokajanie różnorodnych potrzeb mieszkańców, tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego oraz wzrostu znaczenia gminy w otoczeniu zarówno regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym, wiąże się z trafnymi inwestycjami, co wymaga racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Wydatki inwestycyjne muszą być planowane w dłuższej perspektywie czasowej, co pomaga racjonalnemu ich wydatkowaniu dla uzyskania maksymalnego efektu.

Punktem wyjścia do opracowania niniejszego WPI jest uchwalona „Strategia Rozwoju Miasta 
i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015” oraz „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta 
i Gminy na lata 2008-2015”. WPI obejmuje strategiczne wydatki inwestycyjne jakie planuje się do realizacji w okresie lat 2009-2015.

WPI jest operacyjnym planem powiązanym z wieloletnimi prognozami dochodów i wydatków budżetu gminy. Zawiera listę priorytetowych i rezerwowych inwestycji z podaniem szacunkowych nakładów finansowych oraz wskazaniem możliwych (ale nie pewnych) źródeł ich finansowania zewnętrznego. Plan bezpośrednio koreluje z uchwałą budżetową na rok 2009 .

Metodologię procesu opracowania WPI przedstawia rysunek 2.

Pozostałe (po strategii) ważniejsze dokumenty planistyczne gminy powiązane z WPI:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jelcz-Laskowice .

- Ogólny Program Realizacji Społecznego Budownictwa Mieszkaniowego w Jelczu-Laskowicach .

- Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015 .

- Koncepcja gospodarki ściekowej Gminy Jelcz-Laskowice .

- Koncepcja budowy publicznej sieci dostępu do Internetu na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

- Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice .

- Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice .

- Audyty energetyczne szkół i innych obiektów użyteczności publicznej należących do gminy .

Rysunek 2. Metodologia opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Źródło: opracowanie własne.

# Podstawowe informacje o gminie Jelcz-Laskowice

## Położenie, ludność, bezrobocie

Gmina Jelcz-Laskowice wchodzi w skład powiatu oławskiego. Położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego na pograniczu z województwem opolskim. Graniczy 
z gminą Oława oraz z gminami Czernica, Oleśnica, Bierutów, Namysłów i Lubsza.

W skład gminy wchodzi 15 wsi oraz miasto Jelcz-Laskowice, które powstało z połączenia wsi Jelcz i Laskowice, a prawa miejskie otrzymało w 1987 roku. Miasto położone jest 
w odległości około 25 km od Wrocławia, 20 km od Oleśnicy i 12 km od Oławy. Posiada dogodne połączenie drogowe z Wrocławiem, Oławą, Oleśnicą oraz kolejowe z Wrocławiem 
i Opolem. W odległości ok. 20 km na południe jadąc przez Oławę, biegnie autostrada A-4, 
a ok. 25 km na północ, miasto posiada dogodne połączenie z trasą S-8 Wrocław–Warszawa. Najbliższe lotnisko znajduje się we Wrocławiu. Trzy kilometry od centrum miasta biegnie szlak wodny rzeki Odra.

Ponad 32 % powierzchni gminy stanowią lasy i gruntu leśne. Na obszarze gminy 
w starorzeczu rzeki Odry, istnieje rezerwat przyrody „ŁACHA JELCZ” utworzony w 1954 roku. Lasy i ciekawe tereny przyrodnicze, a także możliwość spędzania wolnego czasu na akwenach wodnych oraz możliwość uprawiania rekreacji konnej przy wielu działających ośrodkach jeździeckich, dają możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich.

Ponad 70 % mieszkańców gminy mieszka w mieście Jelcz-Laskowice. Kobiety stanowią 50,5% wszystkich mieszkańców. Mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowią ponad 70 % ludności gminy co można uznać za zjawisko pozytywne w porównaniu z powiatem czy województwem.

Stopa bezrobocia w powiecie oławskim należy do jednej z najniższych w województwie 
i wyniosła na koniec listopada 2008 roku 7,8 %. Na terenie gminy w ostatnich latach powstało wiele nowych zakładów dających pracę głównie w Podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej utworzonej w 2001r. Większość firm i zakładów przemysłowych skupiona jest głównie w obrębie miasta. Jednak w ostatnich miesiącach (listopad i grudzień 2008r. oraz styczeń 2009r.) notowany jest wzrost liczby rejestrujących się bezrobotnych, na co istotny wpływ ma znaczne spowolnienie gospodarcze kraju i świata.

Gmina należy do terenów zasobnych w wody podziemne i jest zwodociągowana prawie
w 100% w pełni korzystając z ujęć wód podziemnych. Sieć kanalizacyjna już nie wygląda tak dobrze jak sieć wodociągowa. Tereny wiejskie gminy są skanalizowane w niewielkim stopniu. Ilość osób mogących korzystać z kanalizacji na terenach wiejskich nie przekracza 25 %.  Miasto na obecnym poziomie rozwoju jest prawie w 100 % skanalizowane. Niski stopień skanalizowania terenów wiejskich może budzić zaniepokojenie, gdyż powstające na tych obszarach ścieki socjalno-bytowe mogą trafiać do rzek przepływających przez gminę, negatywnie oddziaływując na stan czystości wód. Ścieki z sieci kanalizacyjnej trafiają do gminnej oczyszczalni ścieków która posiada rezerwy przerobowe, co jest istotne w przypadku rozwoju gminy.

Przez Gminę Jelcz-Laskowice przebiegają dwie drogi wojewódzkie (nr 455 i 396). Stan nawierzchni dróg powiatowych i gminnych ma wiele do życzenia. W wielu przypadkach nie spełniają one wymagań technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne m.innymi 
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz nośności. W mieście są dwie bocznice kolejowe: jedna na stacji PKP Jelcz-Laskowice, druga przy zakładach w Jelczu.

Na terenie miasta działa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z siedzibą przy ulicy Techników która podlega pod Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Działania Komendy Powiatowej wspomaga osiem funkcjonujących Ochotniczych Straży Pożarnych 
z których trzy włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W gminie funkcjonują trzy przedszkola dofinansowywane przez UMiG, z czego dwa znajdują się w mieście Jelcz-Laskowice i jedno w Minkowicach Oławskich. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych (z czego 3 na terenach wiejskich) oraz 3 gimnazja 
(z czego 1 na terenach wiejskich). Uczniowie po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach. Wielu uczniów wybiera również szkoły ponadgimanzjalne w mieście powiatowym Oława oraz stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu.

Do gminy Jelcz-Laskowice należą wsie: Biskupice Oławskie, Brzezinki, Chwałowice, Dębina, Dziuplina, Grędzina, Kopalina, Łęg, Miłocice, Miłocice Małe, Miłoszyce, Minkowice Oławskie, Nowy Dwór, Piekary,  Wójcice. W obrębie gminy znajdują się również Mościsko Celina oraz Stanków.

Gminne jednostki organizacyjne:

- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny (ZEA).

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Pływalnia Miejska.

- Miejsko Gminne Centrum Kultury (MGCK).

- Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach.

- Gospodarstwo Pomocnicze przy UMiG.

Spółki z udziałem Gminy:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o.

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.

- Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Sp. z o. o.

- INWEST-PARK – Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W tabeli 1 przedstawiono najbardziej aktualne podstawowe dane statystyczne.

Tabela 1. Wybrane podstawowe dane statystyczne.

| Wyszczególnienie | POLSKA | Województwo dolnośląskie | Powiat oławski | Gmina Jelcz-Laskowice | Stan na dzień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Powierzchnia i ludność |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia (km²) a) | 312679 | 19947 | 523,7 | 168,1 | 31.12.2007 |
| Ludność a) | 38115,6 tys. | 2878,4 tys. | 71540 | 21675 | 31.12.2007 |
| - w tym: mężczyźni |  | 47,9% | 48,8% | 49,5% |  |
| kobiety |  | 52,1% | 51,2 % | 50,5% |  |
| - w tym: miasto |  |  |  | 70,1% |  |
| wieś |  |  |  | 29,9% |  |
| Zaludnienie (os / km²) a) | 121,9 | 144,3 | 136,6 | 128,9 | 31.12.2007 |
| Ludność w wieku: a) |  |  |  |  | 31.12.2007 |
| - przedprodukcyjnym |  | 18,1% | 19,5% | 19,2% |  |
| - produkcyjnym |  | 65,9% | 66,8% | 70,8% |  |
| - poprodukcyjnym |  | 16,0% | 13,7% | 9,9% |  |
| Ruch naturalny ludności (na 1 tys. mieszkańców): a) |  |  |  |  | w 2007 r. |
| - urodzenia żywe |  | 9,6 | 10,4 | 10,5 |  |
| - zgony |  | 10,4 | 9,1 | 6,7 |  |
| - przyrost naturalny |  | - 0,8 | 1,2 | 3,8 |  |
| Wewnętrzna migracja na pobyt stały (na 1 tys. mieszkańców): d) |  |  |  |  | w 2006 r. |
| - napływ ludności |  | 13,4 | 17,4 | 19,0 |  |
| - odpływ ludności |  | 13,2 | 14,9 | 18,2 |  |
| - saldo |  | 0,1 | 2,5 | 0,8 |  |
| 2. Bezrobocie |  |  |  |  |  |
| Stopa bezrobocia (w %) b) | 9,1 | 9,6 | 7,8 | - | 30.11.2008 |
| Zarejestrowani bezrobotni | 1398,5tys.b) | 107,0 tys. b) | 2359 c) | 800 c) | b) 30.11.2008 c) 31.12.2008 |
| - w tym: mężczyźni |  | 43,0% | 43,8% | 40,1% |  |
| kobiety |  | 57,0% | 56,2% | 59,9% |  |
| - w tym: miasto |  | 64,7% | 65,2% | 71,5% |  |
| wieś |  | 35,3% | 34,8% | 28,5% |  |
| Wg czas pozostawania bez pracy: c) |  |  |  |  |  |
| - do 6 miesięcy |  |  |  | 62,9% |  |
| - pow. 6 do 12 m-cy |  |  |  | 12,1% |  |
| - pow. 12 do 24 m-cy |  |  |  | 9,4% |  |
| - pow. 24 miesięcy |  |  |  | 15,6% |  |
| Wg struktury wieku (lata): c) |  |  |  |  |  |
| - 18 – 24 |  |  |  | 23,0% |  |
| - 25 – 34 |  |  |  | 23,3% |  |
| - 35 – 44 |  |  |  | 15,7% |  |
| - 45 – 54 |  |  |  | 27,1% |  |
| - 55 – 59 |  |  |  | 9,3% |  |
| - 60 – 64 |  |  |  | 1,6% |  |
| Wg wykształcenia: c) |  |  |  |  |  |
| - wyższe |  |  |  | 7,7% |  |
| - średnie |  |  |  | 35,5% |  |
| - zasadnicze zawodowe |  |  |  | 27,3% |  |
| - podstawowe i gimnazjalne |  |  |  | 29,5% |  |
| Wg stażu pracy (lata): c) |  |  |  |  |  |
| - do 1 roku |  |  |  | 12,0% |  |
| - od 1 do 5 |  |  |  | 21,4% |  |
| - od 5 do 10 |  |  |  | 13,4% |  |
| - od 10 do 20 |  |  |  | 14,7% |  |
| - 20 lat i pow. |  |  |  | 17,0% |  |
| - bez stażu |  |  |  | 21,5% |  |
| 3. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska (% wydatków ogółem) d) |  | 12,5 % | 5,8 % | 0,7 % | w 2006 r. |
| Wydatki incest. na gospodarkę wodną (% wydatków ogółem) d) |  | 4,5 % | 0,2 % | 0,4 % |  |
| 4. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna |  |  |  |  |
| Sieć wodociągowa (km) d) |  | 13394,2 | 419,9 | 153,0 | 31.12.2006 |
| Sieć kanalizacyjna (km) d) |  | 6867,6 | 138,5 | 60,7 | 31.12.2006 |
| Zużycie wody / 1 mieszkańca (m³) d) |  | 32,6 (m. Wrocław 42,9) | 34,5 (m. Oława 37,0) | 41,2 (m. Jelcz-L-ce 48,3) | 31.12.2006 |
| 5. Edukacja i wychowanie |  |  |  |  |  |
| Uczniowie szkół podstawowych d) |  | 172237 | 4417 | 1299 | Rok szkolny 2006/2007 |
| - w tym miasto |  |  |  | 932 |  |
| Uczniowie gimnazjum d) |  | 105840 | 2784 | 788 | Rok szkolny 2006/2007 |
| - w tym miasto |  |  |  | 686 |  |
| Komputery z dostępem do internetu w szkołach podstaw. i gimnazjach (bez szkół specjalnych) d) |  | 19301 | 496 | 158 | Rok szkolny 2006/2007 |
| - Liczba uczniów na 1 komputer w szkołach podstawowych d) |  | 18 | 17 | 15 | Rok szkolny 2006/2007 |
| - Liczba uczniów na 1 komputer w gimnazjum d) |  | 18 | 18 | 14 | Rok szkolny 2006/2007 |
| Wychowanie przedszkolne: d) |  |  |  |  | 30.09.2006 |
| - ilość przedszkoli |  | 489 | 9 | 3 |  |
| - ilość miejsc w przedszkolach |  | 50917 | 933 | 315 |  |
| - dzieci ogółem |  | 60250 | 1559 | 474 |  |
| w tym w przedszkolach |  | 48378 ( 80,0%) | 947 ( 60,7%) | 309 ( 65.2%) |  |
| 6. Grunty leśne i lasy |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia gruntów leśnych d) (% powierzchni) |  | 30,1% | 20,0% | 32,6% | 31.12.2006 |
| - w tym lasy |  | 29.3% | 19,4% | 31,7% |  |
| 7. Podmioty gospodarki narodowej |  |  |  |  |
| Podmioty zarejestrowane w REGON d) |  | 303050 | 6307 | 1798 | 31.12.2006 |
| - w tym prywatne |  | 94,23% | 96,50% | 98,00% |  |
| w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą |  | 76,67% | 82,09% | 82,63% |  |
| Podmioty zarejestrowane wg wybranych sekcji: d) |  |  |  |  | 31.12.2006 |
| - rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo |  | 2,15% | 2,77% | 2,78% |  |
| - przemysł |  | 9,01% | 11,38% | 11,46% |  |
| - budownictwo |  | 9,82% | 13,06% | 15,52% |  |
| - handel i naprawy |  | 30,88% | 33,31% | 33,93% |  |
| - hotel i restauracje |  | 2,96% | 2,31% | 2,84% |  |
| - transport, magazyny, łączność |  | 6,81% | 6,03% | 5,06% |  |
| - pośrednictwo finansowe |  | 3,56% | 3,87% | 3,23% |  |
| - obsługa nieruchomości i firm |  | 21,23% | 15,33% | 13,40% |  |
| Podmioty zarejestrowane wg liczby zatrudnionych: d) |  |  |  |  | 31.12.2006 |
| - do 9 pracujących |  | 95,92% | 95,39% | 95,49% |  |
| - od 10 do 49 pracujących |  | 3,30 % | 3,57% | 3,06% |  |
| - 50 i więcej pracujących |  | 0,78 % | 1,05% | 1,45% |  |

Źródło:	a) Urząd Statystyczny we Wrocławiu – „Stan i ruch naturalny ludności województwa dolnośląskiego w 2007r.”  – Informacja sygnalna nr 5/2008, Wrocław maj 2007.

b)  Urząd Statystyczny we Wrocławiu – „Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego – listopad 2008” , z dnia 30.12.2008. (wyniki wstępne). www.stat.gov.pl/wroc

c)   PUP Oława – MIPS-01 – Sprawozdanie o rynku pracy za okres 01.12–31.12.2008 – wydruk z dnia 13.01.09.

d)   Urząd Statystyczny we Wrocławiu – „Województwo Dolnośląskie Podregiony, Powiaty, Gminy” – Wrocław 2007.

## Misja i wizja gminy oraz strategiczne cele

Rozwój gminy jest ściśle związany z rozwojem powiatu oławskiego i województwa. Realizacja wizji Dolnego Śląska jako europejskiego regionu węzłowego, będzie silnie oddziaływać na bliższe i dalsze otoczenie Wrocławia. Dlatego też duży wpływ na rozwój miasta i gminy Jelcz-Laskowice będzie miał również rozwój stolicy Dolnego Śląska.

Misją Gminy Jelcz-Laskowice jest:

„ Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy 
i systematyczna poprawa warunków życia jej mieszkańców ”

Cel nadrzędny Gminy Jelcz-Laskowice brzmi:

„ Utrzymanie dynamicznego rozwoju Gminy, prowadzącego 
do ciągłego podnoszenia warunków bytowych jej mieszkańców oraz systematycznej poprawy jakości i czystości środowiska naturalnego ”

Cel nadrzędny stanowi syntetyczne ujęcie tego co jest najważniejsze dla rozwoju gminy 
i podnoszenia warunków życia jej mieszkańców. Dla osiągnięcia celu nadrzędnego, sformułowano Cele strategiczne w trzech podstawowych obszarach:

- sferze gospodarczej:

„Stabilny rozwój gospodarczy Gminy przy wykorzystaniu posiadanych zasobów 
i możliwości oraz szans tkwiących w otoczeniu”.

- sferze przestrzennej:

„Rozwój infrastruktury przestrzennej dla inwestowania oraz służącej poprawie warunków bytowych mieszkańców i jakości środowiska”.

- sferze społecznej:

„Rozwój integracji społecznej oraz twórczych postaw mieszkańców uwzględniając wymagania postępu cywilizacyjnego”.

Podział ten jest zgodny zarówno ze sferami określonymi w strategii powiatu i strategii województwa oraz układem powiązań z priorytetami „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego”. Ułatwia to określenie szans i możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich. Cele strategiczne zostały uszczegółowione do poziomu zadań. Takie podejście pomaga płynnie przejść od założeń strategicznych o dużym stopniu ogólności do zarządzania operacyjnego 
w którym zidentyfikowane są priorytety i konkretne zadania do realizacji. Realizacja celów 
i określonych zadań, pozwoli w perspektywie lat na spełnienie Wizji Gminy, która brzmi:

„ Gmina Jelcz-Laskowice – Chcę tu pracować, odpoczywać, żyć ”

Nie ma możliwości zaspokojenia w krótkim okresie czasu wszystkich potrzeb mieszkańców gminy, ani działających na tych obszarach przedsiębiorstw i firm oraz innych instytucji czy organizacji. Głównym powodem są ograniczone zasoby finansowe oraz czas potrzebny do realizacji inwestycji. W takiej sytuacji określenie zadań ujętych w WPI musi uwzględniać posiadane zasoby finansowe oraz szansę ich pozyskania. Konieczny jest zatem wybór tego co najważniejsze zostawiając przy tym możliwość dokonywania zmian w okresie realizacji zadań. Zadania te muszą służyć rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i środowiska, jednocześnie mogą ewoluować zależnie od pojawiających się szans, zagrożeń i możliwości w okresie realizacji planu.

# Prognoza budżetowa gminy do 2015

Prognozę budżetu na lata 2009-2015 sporządzono zgodnie z aktualnym stanem prawnym – Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  i Ustawa o finansach publicznych . Do sporządzenia wieloletniego planu finansowego dochodów i wydatków, analizie poddano budżety lat 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Planowane inwestycje na 2009 rok są zgodne 
z uchwałą budżetową . Na potrzeby niniejszej prognozy założono ogólnie:

- stabilność systemu podatkowego;

- stabilność przyjętego poziomu redystrybucji dochodów pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;

## Dochody gminy

Podstawowym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Jelcz-Laskowice są dochody własne, głównie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości. Źródła dochodów własnych gminy szczegółowo określa art. 4 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów w budżecie gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej. Szczegółowy sposób wyliczenia i przekazania kwot poszczególnych części subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Trzecim źródłem dochodów gminy są dotacje budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych. Największy udział w dotacjach stanowią kwoty przeznaczone na pomoc społeczną.

Tabela 2. Dochody gminy w latach 2004-2008 (w tys. PLN).

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY OGÓŁEM | 30603,1 | 37170,7 | 39057,4 | 44195,6 | 47430,7 |
| Dochody własne | 18711,3 | 23619,4 | 24895,0 | 27767,2 | 29225,3 |
| - dochody bieżące: |  |  |  |  |  |
| - w tym: z pod. dochod. od osób fizycznych (§ 0010) | 4103,5 | 5074,8 | 6500,7 | 7927,4 | 9223,4 |
| z pod. dochod. od osób prawnych (§ 0020) | 364,2 | 700,3 | 938,8 | 680,0 | 800,0 |
| z podatku od nieruchomości (§ 0310) | 7284,6 | 8390,6 | 9916,4 | 12950,0 | 12750,0 |
| z podatku rolnego (§ 0320) | 524,4 | 479,7 | 381,8 | 405,0 | 614,0 |
| - dochody majątkowe (bez fund.europejskich): | - | 1306,8 | 2280,4 | 2645,0 | 1696,6 |
| - w tym: ze sprzedaży składników majątku (§ 0870) | - | 1306,8 | 2280,4 | 2630,0 | 1650,0 |
| Subwencje | 8721,2 | 8722,7 | 8163,1 | 8333,8 | 9179,5 |
| - w tym: część oświatowa subwencji | 7910,2 | 7660,0 | 7654,4 | 7934,5 | 8823,1 |
| Dotacje | 3170,6 | 4828,6 | 5792,6 | 6373,6 | 6204,7 |
| Dofinansowanie z budżetu państwa oraz z funduszy europejskich na projekty | - | - | 206, 7 | 1721,0 | 2821,2 |
|  | - | - | USG Komput.UMiG | Kanalizacja Miłoszyc | Kanalizacja Miłoszyc |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z UMiG.

* prognoza z XI.2008

Wykres 1. Dochody gminy z podziałem na dochody własne 
oraz dotacje i subwencje w latach 2004-2008.

Założenia do prognozy w zakresie dochodów w latach 2009-2015:

- Systematyczny wzrost dochodów bieżących o ok. 2,20 % średniorocznie w latach 2010-2015, głównie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu podatku od nieruchomości.

- Spadek dochodów ze sprzedaży składników majątku gminy.

- Subwencje oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z administracja rządowa na stałym poziomie.

- Pozyskanie środków z funduszy europejskich i innych na współfinansowanie niektórych zadań.

Główne czynniki wpływające na założenia do prognozy dochodów na lata 2008-2015:

- Stabilność firm i podmiotów działających na terenie gminy, w tym w PWSSE. Zmniejszające się zatrudnienie i ograniczanie czasu pracy w firmach działających na aktywności gospodarczej.

- Kryzys na rynkach finansowych był jednym z czynników które miały wpływ na niezrealizowanie założonych przychodów majątkowych w 2008 roku oraz na decyzje obniżenia prognozy przychodów w kolejnych latach

- Wzrost ogólnej liczby mieszkańców gminy związany z rozwojem budownictwa. Prognozowaną liczba ludności dla województwa dolnośląskiego oraz powiatu oławskiego do 2030 roku przedstawia poniższa tabela.

- Zagrożeniem w realizacji planowanych dochodów będzie brak ustabilizowania rynku pracy i dalszy znaczny wzrost stopy bezrobocia.

Tabela 3. Prognoza liczby ludności do 2030 rok (w tys.)

|  | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo dolnośląskie | 2882,3 | 2852,8 | 2811,0 | 2759,4 | 2691,3 | 2605,2 |
| Powiat oławski | 71,2 | 71,7 ↑ | 72,0 ↑ | 71,9 | 71,2 | 69,9 |

Źródło:	Urząd Statystyczny we Wrocławiu – „Województwo Dolnośląskie Podregiony, Powiaty, Gminy” – Wrocław 2007.

Bardzo ważnym źródłem dochodów są dotacje z funduszy celowych oraz środki 
z funduszy unijnych na współfinansowanie inwestycji gminnych. Czynnik ten może okazać się decydujący dla realizacji (bądź nie zrealizowania) niektórych zadań.

Tabela 4. Plan dochodów gminy Jelcz-Laskowice na lata 2009-2015 (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY OGÓŁEM | 52 572 513 | 50 318 230 | 51 191 780 | 51 591 530 | 52 018 280 | 52 472 830 | 52 956 010 |
| Dochody własne | 37 242 085 | 35 218 230 | 36 091 780 | 36 491 530 | 36 918 280 | 37 372 830 | 37 856 010 |
| Dochody bieżące (w tym): | 31 487 085 | 32 218 230 | 33 591 780 | 34 491 530 | 34 918 280 | 35 372 830 | 35 856 010 |
| z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 11 672 519 |  |  |  |  |  |  |
| z podatku od nieruchomości (§ 0310) | 14 050 000 |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe dochody bieżące | 5 764 566 |  |  |  |  |  |  |
| Dochody majątkowe (w tym): | 5 755 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| ze sprzedaży składników majątku | 5 755 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Subwencje | 9 618 775 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 5 711 653 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł pozabudżetowych na inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |

1   dochody uwzględniają dofinansowanie z funduszy unijnych

Uwaga: Plan dochodów ogółem w latach 2009-2015 nie pokazuje środków zewnętrznych o które gmina będzie aplikować.

## Wydatki gminy

Wydatki gminy przeanalizowano wg podziału na zadania własne i zadania zlecone oraz 
w podziale na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe są bardzo istotne dla realizacji WPI 
z uwagi na ich inwestycyjny charakter.

Tabela 5. Wydatki gminy w latach 2004-2008 (w tys. PLN).

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYDATKI | 27473,2 | 35910,4 | 36840,7 | 52987,4 | 53700,5 |
| Zadania własne | 24828,1 | 32025,2 | 31584,9 | 47794,5 | 48363,2 |
| Zadania zlecone | 2645,1 | 3885,2 | 5255,8 | 5192,8 | 5337,3 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 2389,3 | 5258,0 | 3697,9 | 7770,8 | 5524,0 |
| Bezpiecz.publi. i ochrona p.poż | 186,0 | 184,1 | 258,7 | 533,5 | 653,4 |
| Oświata i wychowanie | 11153,0 | 11416,0 | 11924,0 | 14876,5 | 15556,6 |
| Ochrona zdrowia | 1351,0 | 723,3 | 530,3 | 896,7 | 892,9 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 392,7 | 471,6 | 460,3 | 545,6 | 453,9 |
| Gospod. komunalna i ochr.środow. | 1094,0 | 2092,7 | 3051,7 | 5175,5 | 4654,5 |
| Kultura i ochrona dzied. narodowego | 441,0 | 559,9 | 2021,9 | 2159,2 | 2452,7 |
| Kultura fizyczna i sport | 519,6 | 566,7 | 625,1 | 2004,3 | 2406,0 |
| Polityka społeczna | 5000,9 | 6144,3 | 7131,1 | 7781,0 | 7996,9 |
| Obsługa długu |  |  |  | 397,6 | 717,0 |
| Administracja i pozostałe | 4945,7 | 8493,8 | 7139,7 | 10846,7 | 12392,6 |

Tabela 6. Wydatki inwestycyjne gminy w latach 2004-2007 (w tys. PLN)

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYDATKI | 27473,2 | 35910,4 | 36840,7 | 529874 | 53700,5 |
| - w tym: wydatki na inwestycje | 1406,0 | 7674,3 | 6632 5 | 14707,2 | 9629,2 |

* prognoza z XI.2008

Wykres 2. Wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem.

Założenia do prognozy w zakresie wydatków w latach 2009-2015:

- Ograniczenie wydatków bieżących w latach 2010-2011.

- Wzrost wydatków bieżących o ok. 1,8 % średniorocznie w latach 2012-2015.

- Wzrost wydatków na obsługę długu (oprocentowanie kredytu, pożyczka, wykup obligacji).

- Realizacja zadań inwestycyjnych na które możliwe jest dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

- Spadek wydatków inwestycyjnych z uwagi na prognozowany spadek dochodów ze sprzedaży składników majątku gminy.

Główne czynniki wpływające na założenia do prognozy wydatków w latach 2009-2015:

- Stabilność firm i podmiotów działających na terenie gminy, w tym w PWSSE. Zmniejszające się zatrudnienie i ograniczanie czasu pracy w firmach działających na aktywności gospodarczej.

- Wzrost ogólnej liczby mieszkańców gminy – prognozowaną liczba ludności dla województwa dolnośląskiego oraz powiatu oławskiego przedstawia poniższa tabela.

## Wolne środki na inwestycje

Celem ustalenia wolnych środków które można wykorzystać jako źródło finansowania inwestycji na lata 2009-2015, analizie poddano zarówno dochody jak i wydatki gminy 
w minionych latach 2004-2008.

Uwzględniając wyżej omówione dochody i wydatki, a także uwzględniając obsługę zadłużenia bieżącego jak i dalszych planowanych kredytów, ustalona została prognoza wolnych środków jakie można przeznaczyć na inwestycje na lata 2009-2015. Środki na inwestycje zostały powiększone o prognozowane (ale nie pewne) do uzyskania środki finansowe z funduszy unijnych, krajowych funduszy celowych i innych możliwości dofinansowania określonych zadań.

Tabela 7. Prognoza wolnych środków na lata 2009-2015 – plan dochodów i wydatków.

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY OGÓŁEM | 52 572 513 | 53 318 230 | 54 191 780 | 53 591 530 | 54 018 280 | 53 472 830 | 53 956 010 |
| Dochody własne | 37 242 085 | 38 218 230 | 39 091 780 | 38 491 530 | 38 918 280 | 38 372 830 | 38 856 010 |
| Dochody bieżące (w tym): | 31 487 085 | 32 218 230 | 33 591 780 | 34 491 530 | 34 918 280 | 35 372 830 | 35 856 010 |
| Dochody majątkowe (w tym): | 5 755 000 | 6 000 000 | 5 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| ze sprzedaży składników majątku | 5 755 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| dotacje z funduszy unijnych |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Subwencje | 9 618 775 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 5 711 653 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 55 972 513 | 53 718 230 | 50 566 780 | 49 966 530 | 50 393 280 | 50 847 830 | 51 331 010 |
| Wydatki bieżące | 44 520 310 | 40 718 230 | 37 566 780 | 37 966 530 | 38 393 280 | 39 847 830 | 40 331 010 |
| o wydatki na obsługę długu (odsetki, dyskonto) | 978 000 | 1 004 567 | 630 968 | 523 039 | 282 275 | 174 346 | 80 000 |
| o wydatki z tytułu poręczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| o pozostałe wydatki | 43 542 310 |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki majątkowe | 11 452 203 | 13 000 000 | 13 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| o środki własne na inwestycje | 11 452 203 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| o środki zewnętrzne |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| WYNIK FINANSOWY (NADWYŻKA / DEFICYT) | - 3 400 000 | - 400 000 | 3 625 000 | 3 625 000 | 3 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU | 6 000 000 | 4 000 000 |  |  |  |  |  |
| Obligacje |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyt bankowy |  | 4 000 000 |  |  |  |  |  |
| Pożyczka | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEJ, WYKUP OBLIGACJI | 2 600 000 | 3 600 000 | 3 625 000 | 3 625 000 | 3 625 000 | 2 625 000 | 1 625 000 |
| Wykup obligacji |  |  | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 |
| Spłata rat kredytowych i pożyczek | 2 600 000 | 3 600 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 |
| obsługa zadłużenia - | 3 578 000 | 4 604 567 | 4 255 908 | 4 148 039 | 3 907 275 | 2 799 346 | 1 705 000 |
| art. 169 | 6,8% | 9,2% | 8,4% | 8,1% | 7,6% | 5,4% | 3,3% |
| zadłużenie na koniec roku - | 14 725 000 | 15 125 000 | 9 500 000 | 7 875 000 | 4 250 000 | 2 625 000 | - |
| art. 170 | 28,0% | 30,1% | 22,7% | 15,4% | 8,2% | 3,1% | - |

## Analiza stanu zadłużenia

Na pokrycie deficytu budżetowego gmina w ostatnich latach zaciągnęła kredyty bankowe oraz wyemitowała obligacja:

- W 2007 roku zaciągnęła kredyty bankowy w wysokości 3.000.000 PLN oraz wyemitowała obligacje gminne o wartości 3.750.000 PLN.

- W 2008 roku zaciągnęła kredyty bankowy w wysokości 5.000.000 PLN

Gmina na realizację zadań planuje również zaciągnięcie kredytu w kolejnych latach.

Spłaty kredytów i wykup obligacji, są planowane latach budżetowych począwszy od 2008 roku do 2015 roku, w kwotach różnych. Jednostka samorządu terytorialnego jaką jest gmina, może zaciągać zobowiązania finansowe przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o finansach publicznych (art.169 i 170 ustawy).

Wskaźniki obciążenia budżetu

Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty 
w danym roku budżetowym:

- rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami

- wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,

- potencjalnych kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń,

nie może przekroczyć 15,0 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku jednak, gdy państwowy dług publiczny ogłaszany przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przekroczy 55 % kwoty PKB, wskaźnik obciążenia budżetu gminy planowany na dany rok nie może przekroczyć 12 %.

Wykres 3. Obciążenie planowanych dochodów gminy ogółem 
– wskaźnik wg art.169 ustawy.

Zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec każdego roku budżetowego nie może przekraczać 60,0% dochodów ogółem gminy w tym roku budżetowym. Wskaźnik ten nie przekroczy zakładanych wartości 
w analizowanym okresie, co prezentuje wykres nr 4.

Wykres 4. Obciążenie planowanych dochodów gminy ogółem 
– wskaźnik wg art.170 ustawy.

Warunkiem skutecznej realizacji WPI jest systematyczne zwiększanie udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, co wiąże się z maksymalizacją dochodów, racjonalnym gospodarowaniem wydatkami oraz efektywnym wykorzystaniem zewnętrznych możliwości finansowych.

# Wybór zadań do realizacji do 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice do oceny zadań i określenie kolejności ich realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, powołał zespół w którego skład weszli przedstawiciele urzędu:

  - Putyra Kazimierz – Burmistrz

  - Kołodziej Tomasz – Z-ca Burmistrza

  - Walkowiak Robert – Z-ca Burmistrza

  - Kapłon-Hutniczak Stanisława – Skarbnik

  - Gwóźdź Andrzej – Sekretarz

oraz Radni Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Zadaniem zespołu było opracowanie projektu listy zadań priorytetowych i zadań rezerwowych oraz określenie przedziału czasowego realizacji zadań z uwzględnieniem przyjętych kryteriów. Wynik tych prac przekazano do konsultacji społecznych, oczekując ze strony mieszkańców, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na terenie gminu wyrażenia opinii na temat zadań i kolejności ich realizacji.

Listy zadań przekazano do konsultacji społecznych w następujący sposób:

  - Projekt zadań przekazano uczestnikom spotkania władz urzędu z przedstawicielami stowarzyszenia pracodawców zorganizowanego w dniu 17.01.2008 roku.

  - W Gazecie Powiatowej poinformowano społeczeństwo o możliwości zapoznania się 
z projektem WPI.

  - Na stronie internetowej urzędu umieszczono stosowną informacje o projekcie WPI.

Wszelkie uwagi możliwe do wprowadzenia na obecnym etapie zostały uwzględnione. Uwagi 
i propozycje które nie mogą być uwzględnione w niniejszej edycji WPI, będą rozpatrywane przy kolejnej edycji (modyfikacji) WPI zgodnie z założeniami określonymi w rozdziale 2.

Podział zadań na grupy (drogi, informatyzację, ochronę środowiska itp.) ma charakter umowny. Realizacja niektórych zadań będzie obejmowała cele różnych obszarów, np. budowa kanalizacji sanitarnej wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców oraz poprawia stan środowiska naturalnego, realizując cele w zakresie gospodarki komunalnej. Utworzenie ekspozycji „małego muzeum” historii mieszkańców gminy w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ma również wpływ na oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży. Poprawa stanu dróg wpływa bezpośrednio bądź pośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców.

Niniejsza aktualizacja WPI nie wprowadza dodatkowych zadań inwestycyjnych. Wprowadzone poprawki wynikają ze zmian makroekonomicznych kraju które mają wpływ i będą miały znaczenie w najbliższych latach, a także z urealnionych możliwości pozyskania finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

## Wykaz zadań inwestycyjnych

Wykaz zadań inwestycyjnych określonych w WPI na lata 2008-2015, z szacunkowymi kosztami przedstawia tabela nr 8. Koszty podane w tabeli zostały oszacowane wg wiedzy 
i dokumentacji (koncepcje, projekty) aktualnej na grudzień 2008 roku. Koszty będą uaktualniane do rzeczywistych, każdorazowo przy opracowywaniu kosztorysów i wniosków na aplikacje środków unijnych.

Tabela 8. Wykaz zadań inwestycyjnych na lata 2008-2015.

| LP | Zadania inwestycyjne | Szacunkowy koszt ( PLN ) | Stopień realizacji w 2008r. | Uwagi / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | DROGI |  |  |  |
| 1. | Budowa obwodnicy Jelcza-Laskowic – wyprowadzenie transportu z stref aktywności gospodarczej (Etap-I) | 6 000 000 | Przeprowadzono konsultacje społeczne proponowanych wariantów inwestycji. | W przypadku braku dofinansowania zewnętrznego realizacja po 2013r. |
| 2. | Budowa obwodnicy Miłoszyc | 6 000 000 |  | W przypadku braku dofinansowania zewnętrznego realizacja po 2015r. |
| 3. | Budowa i remonty dróg i ulic na obszarach miasta | 40 190 000 | Opracowano projekt budowlany ul. Techników. Z uwagi na brak dofinansowania nie rozpoczęto inwestycji. Pozostałe inwestycje zrealizowano zgodnie z planem. | Budowę ul. Techników przesunięto w realizacji w zależności od możliwości uzyskania dofinansowania. |
| 4. | Budowa i remonty dróg i ulic na obszarach wiejskich | 11 600 000 | Inwestycje realizowano zgodnie z planem. |  |
| II. | INFORMATYZACJA |  |  |  |
| 5. | Stworzenie elektronicznego systemu informatycznego. | 150 000 |  |  |
| 6. | Komputeryzacja szkół oraz filii biblioteki miejskiej. | 150 000 |  |  |
| 7. | Opracowanie i zrealizowanie projektu monitoringu wizyjnego wybranych obszarów miasta i gminy | 1 000 000 |  |  |
| 8. | Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu. | 6 300 000 | Opracowano koncepcję budowy publicznej sieci dostępu do Internetu. | Koszy szacunkowy zgodnie z opracowaną w koncepcją. |
| III. | OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  |
| 9. | Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miasta - Plac Jana Pawła II | 550 000 |  |  |
| 10. | Zagospodarowanie centrum miasta (park przy basenie) | 2 000 000 |  |  |
| 11. | Termomodernizacja szkół i innych obiektów gminnych | 10 000 000 | Opracowano audyty energetyczne budynków. | Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji do PO IiS lub RPO WD |
| 12. | Modernizacja systemów ogrzewania szkół i innych obiektów | 1 400 000 |  |  |
| IV. | REWITALIZACJA |  |  |  |
| 13. | Rewitalizacja Osiedla Fabryczne | 6 500 000 | Opracowano Lokalny Program Rewitalizacji. | Planowane składanie wniosków do RPO WD zgodnie z LPR |
| 14. | Rewitalizacja parku oraz remont pałacu w Laskowicach. | 3 000 000 | Opracowano dokumentacje projektową remontu pałacu. Inwestycja realizowana zgodnie z planem. |  |
| V. | GOSPODARKA KOMUNALNA |  |  |  |
| 15. | Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich | 90 000 000 | Realizacja inwestycji w 2008r. zgodnie z założeniami. | Szacunkowy koszt wg opracowanej koncepcji kanalizacji gminy. |
| 16. | Modernizacja i budowa sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod budownictwo | 4 000 000 |  |  |
| 17. | Opracowanie koncepcji i wdrożenie elektronicznego systemu monitorowania obiektów uzdatniania wody | 800 000 |  |  |
| 18. | Utrzymanie czystości wód podziemnych przez modernizacje i remonty infrastruktury technicznej | 1 000 000 |  |  |
| 19. | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | 600 000 | Zamkniecie składowiska w kwietniu 2009r. | Planowane opracowanie wniosku zamknięcia i projektu rekultywacji. |
| VI. | SPORT, REKREACJA |  |  |  |
| 20. | Wyznaczenie i opisanie tras rowerowych oraz promowanie rekreacji rowerowej | 200 000 | Gmina uczestniczy w realizacji Strategii Rozwoju „LGD Starorzecze Odry” | Planowana realizacja w ramach PROW – program LEADER |
| 21. | Wyznaczenie i opisanie tras oraz promowanie rekreacji konnej. | 200 000 | Gmina uczestniczy w realizacji Strategii Rozwoju „LGD Starorzecze Odry” | Planowana realizacja w ramach PROW – program LEADER |
| 22. | Przebudowa i zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego „nad stawem” | 3 300 000 | Opracowanie koncepcji przesunięto na 2009r. | Planowana realizacja w ramach Strategii Produktu Subregiony. |
| 23. | Budowa stadionu wraz z centrum rekreacyjno-sportowym | 15 000 000 |  | W przypadku braku dofinansowania zewnętrznego realizacja po 2015r. |
| 24. | Rozbudowa pływalni miejskiej w Jelczu-Laskowicach | 3 500 000 |  | W przypadku braku dofinansowania zewnętrznego realizacja po 2015r. |
| 25. | Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej. | 15 000 000 | Zgłoszono budowę hali na listę do Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Dolnośląskim. | W przypadku braku dofinansowania zewnętrznego realizacja po 2015r. |
| 26. | Rozbudowa infrastruktury sportowej na obszarach wiejskich | 1 000 000 |  |  |
| VII. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |
| 27. | Budowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury |  |  | W przypadku braku dofinansowania zewnętrznego realizacja po 2015r. |
| 28. | Zagospodarowanie i renowacja zabytków historii – Obozu Gross-Rosen |  |  |  |
| 29. | Utworzenie ekspozycji „małego muzeum” historii oraz życia mieszkańców gminy. |  |  |  |
| VIII. | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  |
| 30. | Remont sal gimnastycznych w szkołach oraz zakup wyposażenia | 1 250 000 |  |  |
| 31. | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach i osiedlach | 3 500 000 | Wybudowano kompleks boiska przy szkole nr 2, w ramach programu: ORLIK oraz przy szkole w Minkowicach Oł. Rozpoczęto budowę przy szkole nr 3 w Jelczu. | Budowa boiska na Os. Fabrycznym będzie realizowana w ramach LPR. Zrezygnowano z budowy boiska przy ul. Basenowej. |
| IX. | ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA |  |  |  |
| 32. | Opracowanie i realizacja programu dostosowania do wymagań, obiektów spółki realizującej usługi zdrowotne. | 600 000 |  |  |
| 33. | Opracowanie, wdrożenie i realizacja wieloletniego programu prewencji chorób cywilizacyjnych. | 1 700 000 |  |  |
| 34. | Budowa budynków socjalnych. | ↓ 2 500 000 | Opracowano dokumentacje budowlaną. Rozpoczęcie budowy przesunięto na 2009r. | Zaplanowano budowę jednego budynku. |
| 35. | Realizacja programu i budowa kolejnych budynków w ramach TBS | 2 000 000 |  | Realizacja poprze wykup akcji spółki ZGM-TBS |
| X. | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 36. | Wyznaczenie i przygotowanie terenów pod budownictwo wielo- i jednorodzinne. |  | Opracowano ZPZP Osiedla Leśnego oraz terenów mieszkaniowych w Miłoszycach |  |
| 37. | Systematyczna wymiana wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych | 1 000 000 | Dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minkowice Oł. | Zadanie realizowane w ramach dotacji zakupi sprzętu. Zadanie wykreślone z WPI. |
| 38. | Poprawa warunków pracy oraz użyteczności remiz strażackich | 300 000 |  |  |
| 39. | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich. | 800 000 |  | Planowana realizacja częściowo w ramach PROW |

## Ranking zadań inwestycyjnych

Na spotkaniu konsultacyjnym członkowie zespołu ocenili indywidualnie priorytety poszczególnych zadań które następnie zsumowano i dodano punktacje zgodnie z omówionymi kryteriami. Ranking zadań przedstawia tabela 9. Punktacja wg przyjętych kryteriów zgodnie 
z edycją WPI przyjętego Uchwała nr XX/146/2008 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 lutego 2008 roku.

Tabela 9. Ranking zadań inwestycyjnych wg indywidualnych ocen zespołu z uwzględnieniem punktacji przyjętych kryteriów.

| LP | Zadania inwestycyjne | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa i remonty dróg i ulic na obszarach miasta | 125 |
| 2. | Budowa obwodnicy Jelcza-Laskowic – wyprowadzenie transportu z stref aktywności gospodarczej (Etap-I) | 123 |
| 3. | Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej | 116 |
| 4. | Budowa i remonty dróg i ulic na obszarach wiejskich | 109 |
| 5. | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach i osiedlach | 107 |
| 6. | Przebudowa i zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego „nad stawem” - OSiR | 106 |
| 7. | Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu | 103 |
| 8. | Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miasta - Plac Jana Pawła II | 102 |
| 9. | Zagospodarowanie centrum miasta (park przy basenie) | 102 |
| 10. | Remont sal gimnastycznych w szkołach oraz zakup wyposażenia | 101 |
| 11. | Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich | 100 |
| 12. | Termomodernizacja szkół i innych obiektów gminnych | 98 |
| 13. | Rewitalizacja Osiedla Fabryczne | 98 |
| 14. | Budowa budynków socjalnych | 97 |
| 15. | Modernizacja systemów ogrzewania szkół i innych obiektów | 94 |
| 16. | Komputeryzacja szkół oraz filii biblioteki miejskiej | 90 |
| 17. | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich | 88 |
| 18. | Wyznaczenie i opisanie tras rowerowych oraz promowanie rekreacji rowerowej | 88 |
| 19. | Realizacja programu i budowa kolejnych budynków w ramach TBS | 87 |
| 20. | Rewitalizacja parku oraz remont pałacu w Laskowicach | 87 |
| 21. | Budowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury | 85 |
| 22. | Budowa stadionu wraz z centrum rekreacyjno-sportowym | 84 |
| 23. | Systematyczna wymiana wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych | 80 |
| 24. | Rozbudowa infrastruktury sportowej na obszarach wiejskich | 78 |
| 25. | Wyznaczenie i przygotowanie terenów pod budownictwo wielo- i jednorodzinne | 74 |
| 26. | Opracowanie i zrealizowanie projektu monitoringu wizyjnego wybranych obszarów miasta i gminy | 73 |
| 27. | Modernizacja i budowa sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod budownictwo | 72 |
| 28. | Opracowanie koncepcji i wdrożenie elektronicznego systemu monitorowania obiektów uzdatniania wody | 70 |
| 29. | Poprawa warunków pracy oraz użyteczności remiz strażackich | 69 |
| 30. | Budowa obwodnicy Miłoszyc | 68 |
| 31. | Utrzymanie czystości wód podziemnych przez modernizacje i remonty infrastruktury technicznej | 68 |
| 32. | Utworzenie ekspozycji „małego muzeum” historii oraz życia mieszkańców gminy | 67 |
| 33. | Modernizacja składowiska odpadów komunalnych lub rekultywacja | 59 |
| 34. | Rozbudowa pływalni miejskiej w Jelczu-Laskowicach | 58 |
| 35. | Zagospodarowanie i renowacja zabytków historii – Obozu Gross-Rosen | 55 |
| 36. | Wyznaczenie i opisanie tras oraz promowanie rekreacji konnej | 53 |
| 37. | Stworzenie elektronicznego systemu informatycznego | 52 |
| 38. | Opracowanie i realizacja programu dostosowania do wymagań, obiektów spółki realizującej usługi zdrowotne | 44 |
| 39. | Opracowanie wieloletniego programu prewencji chorób cywilizacyjnych | 39 |

## Lista zadań priorytetowych i lista zadań rezerwowych

Projekt listy zadań sporządzono w oparciu o przeprowadzone konsultacje władz urzędu oraz Radnych Miasta. Przy opracowywaniu listy zadań priorytetowych i rezerwowych zespół brał szczególnie pod uwagę następujące kryteria:

- ranking listy zadań wg indywidualnej oceny uczestników zespołu,

- możliwości budżetu gminy,

- zasięg oddziaływania inwestycji,

- wpływ na rozwój gospodarczy i powstawanie nowych miejsc pracy,

- wpływ na rozwój edukacyjno-oświatowy dzieci i młodzieży,

- wpływ na rozwój zdrowia i kultury fizycznej mieszkańców,

- stopień zaawansowania inwestycji,

- wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy, w tym bezpieczeństwa ekologicznego,

- zwiększenie atrakcyjności gminy do osadnictwa i wypoczynku,

- możliwość pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji.

Zadania priorytetowe zostały szczegółowo rozpisane z planowanym terminem realizacji oraz szacunkowymi kwotami, a dla zadań rezerwowych nie określono terminu wykonania i kosztów. Podane szacunkowe wartości zadań będą aktualizowane wraz z opracowywaniem rzeczywistych kosztorysów inwestycji.

Lista zadań została uaktualniona z uwzględnieniem:

- recesji gospodarczej która ma istotny wpływ na dochody gminy;

- możliwości finansowania inwestycji ze środków własnych budżetu gminy;

- urealnionych możliwości finansowania zewnętrznego (m.innymi z programów: LPR, Leader, budowa boisk sportowych);

- teoretycznej możliwości finansowania zewnętrznego (m.innymi z programów: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011, termomodernizacja obiektów gminnych, kanalizacja)

Lista zadań priorytetowych i rezerwowych Wieloletniego Planu Inwestycyjnego planowanych do 2015 wypracowana przez zespół, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego WPI.

# Możliwości finansowania inwestycji

Realizacja zadań określonych w niniejszym WPI opiera się na założeniu, że wielkość własnych środków budżetowych gminy nie jest adekwatna do potrzeb, dlatego też samorząd gminy będzie korzystał zarówno ze środków własnych – budżet gminy oraz źródeł finansowania zewnętrznego.

Potencjalnymi źródłami finansowania projektów mających na celu realizację określonych 
zadań oprócz środków własnych będą:

- środki wspólnotowe, w szczególności środki funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności;

- fundusze rolnicze,

- środki krajowe pochodzące z budżetu państwa;

- kredyty i pożyczki;

- środki w ramach partnerstwa prywatno–publicznego;

- środki celowe inne niż fundusze unijne.

Z alokacji środków funduszy unijnych na lata 2004-2006, gmina Jelcz-Laskowice pozyskała dofinansowanie na cztery projekty:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach – I-etap.

- Elektroniczny obieg dokumentów w UMiG Jelcz-Laskowice.

- Ultrasonografia w prewencji chorób układu krążenia i rehabilitacji w gminie Jelcz-Laskowice.

- Adaptacja byłej SUW na świetlicę wiejską i remizę oraz zagospodarowanie placu zabaw.

## Programy operacyjne krajowe

Fundusze strukturalne są – obok Funduszu Spójności i Europejskiego Banku Inwestycyjnego – narzędziami realizacji polityki Unii Europejskiej, która zmierza do wyrównywania różnic społecznych i gospodarczych w krajach członkowskich.

Źródłami finansowania w latach 2007 - 2013 będą:

- fundusze strukturalne:

  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

  - Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

- Fundusz Spójności (FS)

Podstawowe programy współfinansowane z EFRR i FS oraz EFS w latach 2007-2013:

- Programy krajowe:

  - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)

  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

  - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

  - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

  - Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)

    - Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

    - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Z punktu widzenia zadań inwestycyjnych określonych w WPI, obecnie najważniejszymi programami dla gminy będą: PO IiŚ, PO IG, PO KL oraz RPO dla Województwa Dolnośląskiego i PROW.

Niżej przedstawiono priorytety finansowane z interesujących gminę programów krajowych:

| Program Operacyjny | Priorytety współfinansowania |
| --- | --- |
| PO Infrastruktura i Środowisko | Gospodarka wodno – ściekowa Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Transport przyjazny środowisku Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Bezpieczeństwo energetyczne Kultura i dziedzictwo kulturowe Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Infrastruktura szkolnictwa wyższego Pomoc techniczna Konkurencyjność regionów |
| PO Innowacyjna Gospodarka | Badania i rozwój nowoczesnych technologii Infrastruktura sfery B+R Kapitał dla innowacji Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Pomoc techniczna |
| PO Kapitał Ludzki | Zatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Wysoka jakość systemu oświaty Szkolnictwo wyższe i nauka Dobre rządzenie Rynek pracy otwarty dla wszystkich Promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Pomoc techniczna |

Duże znaczenia przy wnioskowaniu o środki finansowe z funduszy europejskich dla projektów realizowanych przez gminę, będzie miał RPO dla Województwa Dolnośląskiego oraz PROW, dlatego zostały one opisany szerzej w następnych podrozdziałach.

## Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wspólna polityka rolna krajów unii europejskiej obejmuje szereg zadań w tym zadań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W celu ich realizacji funkcjonuje fundusz:

- Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

W tabeli 12 przedstawiono osie wsparcia PROW oraz przypisane im działania w zakresie których można aplikować o dofinansowanie projektów.

Tabela 10. Informacje na temat osi i działań w ramach PROW.

| Osie wsparcia PROW | Nazwa działania |
| --- | --- |
| Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego | Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i szkolnictwie |
|  | Ułatwienie startu młodym rolnikom |
|  | Renty strukturalne |
|  | Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów |
|  | Modernizacja gospodarstw rolnych |
|  | Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej |
|  | Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa |
|  | Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności |
|  | Działania informacyjne i promocyjne |
|  | Grupy producentów rolnych |
| Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich | Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania |
|  | Program rolnośrodowiskowy |
|  | Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne |
|  | Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych |
| Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej |
|  | Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw |
|  | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
|  | Odnowa i rozwój wsi |
| Oś 4. Leader | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR) |
|  | Wdrażanie projektów współpracy |
|  | Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja |

Źródło: opracowanie własne na podstawie PROW

Szczególnym zainteresowaniem z punktu widzenia możliwości pozyskania dofinansowania na zadania inwestycyjne określone w niniejszym WPI z PROW będzie działanie w ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w zakresie:

- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

- Odnowa i rozwój wsi.

Realizacja działań określonych w osi 3, będzie wspomagana poprzez wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej w ramach Osi 4. LEADER. Gmina Jelcz-Laskowice wspólnie z gminą Domaniów oraz gminą Oława uczestniczy w projekcie Lokalnej Grupy Działania Starorzecze Odry.

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej przyczyni się również do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres działania

Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

- gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:

  - zaopatrzenia w wodę,

  - odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,

- tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;

- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

- pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

- służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Aplikowanie o dofinansowanie inwestycji wymaga opracowania Planu Odnowy Miejscowości.

## Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

Tabela 13 przedstawia priorytety oraz przypisane im działania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2015.

Tabela 11.  Priorytety RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2015.

| Priorytety RPO | Nr i nazwa działania |
| --- | --- |
| 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i innowacyjność”) | 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorców 1.2. Doradztwo dla firm orz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu 1.3. Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie |
| 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo informacyjne”) | 2.1. Infrastruktura i technologia społeczeństwa informacyjnego 2.2. Elektroniczne usługi publiczne |
| 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) | 3.1. Transport drogowy 3.2. Transport i infrastruktura kolejowa 3.3. Transport miejski i podmiejski |
| 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) | 4.1. Gospodarka odpadami 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa 4.3. Poprawa jakości powietrza 4.4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom 4.5. Rekultywacja obszarów zdegradowanych 4.6. Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego 4.7. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna |
| 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”) | 5.1. Alternatywne źródła energii 5.2. Dystrybucja energii elektrycznej 5.3. Dystrybucja gazu 5.4. Ciepłownictwo |
| 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) | 6.1. Turystyka uzdrowiskowa 6.2. Turystyka aktywna 6.3. Turystyka biznesowa 6.4. Turystyka kulturalna 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturalną |
| 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) | 7.1. Poprawa i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego 7.2. Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 7.3. Poprawa i rozwój infrastruktury edukacji ustawicznej 7.4. Poprawa i rozwój infrastruktury edukacji społecznej 7.5. Inwestycje w infrastrukturę e-edukacji |
| 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) | 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej |
| 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców |
| 10. Pomoc techniczna | 10.1. Pomoc techniczna |

Wzrostowi aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność sprzyjać będą przedsięwzięcia w zakresie modernizacji procesów produkcyjnych oraz wdrażania nowych technologii – przede wszystkim w MŚP (Priorytet „Przedsiębiorstwa i innowacyjność”). Priorytet ten jest ukierunkowany na zmniejszenie dystansu dzielącego Dolny Śląsk w tych dziedzinach od innych regionów Unii Europejskiej. Osiągnięciu celu służyć będą ponadto działania ukierunkowane na przedsięwzięcia w zakresie kształtowania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Priorytet „Społeczeństwo informacyjne”). W zakresie społeczeństwa informacyjnego szczególnie preferowane będą projekty dotyczące obszarów wiejskich i małych miast, na których dostępność do sieci internetowej jest zdecydowanie mniejsza niż na pozostałych obszarach województwa.

Infrastruktura to podstawa nie tylko efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej 
i wysokiej aktywności inwestycyjnej, lecz także źródło wieloaspektowego postępu w sferze środowiskowej. Szczególnego znaczenia nabiera współcześnie dostępność komunikacyjna regionu oraz jego poszczególnych jednostek osadniczych. Poprawa połączeń komunikacyjnych stworzy szersze możliwości dla alokacji kapitału, w tym zagranicznego, 
z czym wiązać się będzie również rozwój regionalnego rynku pracy (Priorytet „Transport”).

Nieodzowne będą także przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego, 
a zwłaszcza dotyczące rozwoju infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz gospodarki odpadami oraz zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza (Priorytet „Środowisko 
i bezpieczeństwo ekologiczne”). Działania w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego oraz monitoringu środowiska odnoszącego się do zrównoważonego rozwoju, a pośrednio do poprawy jakości życia i wzrostu gospodarczej konkurencyjności regionu. W podobny sposób do realizacji celu głównego przyczyniać się będą działania ujęte w ramach priorytetu „Energetyka”.

Dolnośląski potencjał turystyczny, kulturowy i uzdrowiskowy należy do najbardziej atrakcyjnych w kraju. Jego rozwój, promocja i gospodarcze uaktywnienie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionu (Priorytet „Turystyka i Kultura”). W ramach poszczególnych priorytetów realizujących zapewniono preferencje dla obszarów wiejskich 
i małych miast.

Przedsięwzięcia realizowane w zakresie rozwoju sfery edukacji (Priorytet „Edukacja”) 
i ochrony zdrowia (Priorytet „Zdrowie”), służyć będą do poprawy warunków bytu ludności tworzonych przez stan i funkcjonowanie infrastruktury społecznej. Poprawie jakości życia ludności miejskiej w regionie dolnośląskim oraz wzrostowi aktywności gospodarczej miejskiej przestrzeni sprzyjać będą przedsięwzięcia ujęte w ramach Priorytetu „Miasta”. Przedsięwzięcia w tym zakresie przyczynią się do poprawy sytuacji gospodarczej i społecznej najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych i powojskowych, w wybranych miastach regionu (powyżej 10 tys. mieszkańców). Działania na tych obszarach wynikać będą z przygotowanych przez władze miejskie programów i muszą być odpowiednio skoncentrowane, tak aby uzyskać znaczące efekty na tych terenach, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla potencjalnych inwestorów i turystów.

## Inne źródła finansowania

Oprócz funduszy unijnych, istnieje możliwość aplikacji o środki finansowe z innych instrumentów zagranicznej pomocy finansowej, środków budżetowych państwa, funduszy celowych oraz środków prywatnych w ramach Ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Przykładowe możliwe źródła dofinansowania planowanych inwestycji 
w ramach WPI:

- Program „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

Program Ministerstwa Sportu i Turystki. Program zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym 
w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Kompleksowo realizowany program propaguje zdrowy styl życia poprzez sport.

- Programy budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych i boisk piłkarskich w ramach programu „Blisko – Boisko”.

Program Ministerstwa Sportu oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. prowadzony do roku 2009 z możliwością przedłużenia do roku 2012. Program zakłada dofinansowanie budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych.  Założeniem programu jest udostępnienie dzieciom 
i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu także po godzinach szkolnych i w dni wolne. Priorytetem jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które są realizowane na terenie gmin nie posiadających tego typu obiektu sportowego oraz na terenie zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych 
i powojskowych, w ramach ich rewitalizacji.

- Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego.

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa. Lista inwestycji jest aktualizowana co roku. Zgłoszenie i wpisanie na listę programu planowanej budowy obiektów sportowych, pozwala na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- Program „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program  zakłada wsparcie zgłoszonych i wybranych inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub remontu odcinków dróg gminnych i powiatowych, prowadzące do zwiększenia płynności ruchu 
i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz tworzenie powiązań z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Planowane ogłoszenie naborów: IV kw. 2009r., IV kw. 2010r.

- Program „Dziedzictwo kulturowe”.

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program zakłada m.innymi intensyfikację ochrony i upowszechnienia dziedzictwa kulturowego, poprawę stanu zabytków, prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

- Narodowy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusz wspiera inwestycje związane ochroną środowiska, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej. Ofertę funduszu stanowią niskooprocentowane pożyczki, dotacje, dopłaty do kredytów komercyjnych, umorzenie części pożyczki.

- Kredyt na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego (np. budynku socjalnego) 
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego z możliwością umorzenia części kredytu.

# Monitorowanie i ewaluacja realizacji WPI

## Monitorowanie realizacji

Realizacja WPI powiązana jest z udziałem zorganizowanego zespołu ludzkiego, wymaga budżetu do realizacji zadań oraz promocji. Należy również pamiętać, że jak wiele dokumentów planistycznych podlega ciągłej weryfikacji wynikającej z zmian uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Istnieje zatem możliwość w całym okresie jego realizacji dokonywania zmian.

Koordynatorem monitorowania realizacji planu powinien być powołany do tego celu zespół. W skład Zespołu powinni wejść między innymi wybrani pracownicy Urzędu, przedstawiciele Rady Miasta, przedstawiciele jednostek organizacyjnych z udziałem gminy oraz inne osoby lub firmy związane z realizacją konkretnych projektów. Na żądanie Rady Miasta, Zespół przedstawia sprawozdanie z realizacji WPI.

Monitoring procesu realizacji WPI jest zadaniem równie ważnym, jak jego sporządzenie 
i wdrażanie. Zaniechanie kontroli może skutkować spadkiem skuteczności i efektywności realizacji zadań.

Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne jak i wewnętrzne gminy, pozyskane środki finansowe oraz własne możliwości budżetowe, będą odgrywały ważną rolę w procesie monitorowania. Pozyskane większe środki finansowe, mogą wpływać na przyspieszanie realizacji zadań (w tym zadań rezerwowych), przejściowe problemy mogą opóźniać działania. Dlatego zgodnie z przyjętymi założeniami ogólnymi (rozdział 2) plan WPI będzie przynajmniej raz w roku modyfikowany wraz uchwałą budżetową na kolejny rok.

Wszyscy zainteresowani mogą na bieżąco przez cały rok przekazywać uwagi i propozycje zmian WPI, również po jego uchwaleniu przez Radę Miasta.

## Ewaluacja i zmiany

WPI jako dokument planistyczny ma elastyczny charakter w stosunku do permanentnie zmieniającego się otoczenia zarówno wewnętrznego (gminy) jak i zewnętrznego (powiatu, województwa, kraju). Ważna jest zatem potrzeba ewaluacji bieżącej planu i możliwość dokonywania zmian – modyfikacji, wobec potencjalnych zmian w otoczeniu prawnym, gospodarczym i społecznym. Zmiany te mogą zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak 
i regionalnym czy lokalnym.

Przesłanki zmian w WPI dotyczące zadań, priorytetów czy celów, mogą być wynikiem:

- Wniosków i sugestii działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i innych oraz samych mieszkańców.

- Pojawiających się nowych ważnych szans lub zagrożeń związanych z realizacją zadań określonych w WPI.

- Pojawiających się nowatorskich, skuteczniejszych lub efektywniejszych propozycji, koncepcje realizacji konkretnych zadań.

- Zmian wytycznych określanych dla obszarów w których planuje się aplikację po środki zewnętrzne dla realizacji konkretnych zadań.

- Zmian uwarunkowań prawnych dla realizacji określonych zadań.

- Niedoszacowania lub zmian kosztów planowanej inwestycji.

- Brak środków finansowych na realizacje zadania.

Proces dokonywania zmian czy modyfikacji WPI jest ściśle związany z monitorowaniem realizacji planu oraz zmieniającego się otoczenia. Poniżej przedstawiono proces ewaluacji 
i modyfikacji kolejnych edycji WPI. Wprowadzane zmiany nie zmieniają ogólnej wizji i misji gminy, ale muszą dążyć do efektywnego realizowania celu nadrzędnego jakim jest: „Utrzymanie dynamicznego rozwoju gminy, prowadzącego do ciągłego podnoszenia warunków bytowych jej mieszkańców oraz systematycznej poprawy jakości i czystości środowiska naturalnego”.

Tabela 12. Proces ewaluacji i modyfikacji edycji WPI.

| Działanie | Czas realizacji / Termin | Uczestnicy / Odpowiedzialny | Opis działania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1). Gromadzenie propozycji zadań inwestycyjnych | Okres od zatwierdzenia WPI do opracowania kolejnej edycji WPI | Propozycje zadań mogą składać firmy, organizacje i stowarzyszenia, instytucje publiczne i prywatne, a także mieszkańcy gminy | Propozycje zadań należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej urzędu, pocztą, faksem lub osobiście w sekretariacie |
| 2). Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania kolejnej edycji WPI | Październik | Sekretarz gminy | Ogłoszenie na stronie internetowej urzędu oraz w Gazecie Powiatowej i na tablicy ogłoszeń przed urzędem oraz na tablicach jednostek pomocniczych gminy. |
| 3.) Ocena realizacji zadań w uchwalonej i obowiązującej edycji | Październik | Wydział inwestycji. Odpowiedzialny Z-ca Burmistrza ds. inwestycji | Określenie zadań zrealizowanych, w trakcie realizacji oraz niezrealizowanych |
| 4.) Opracowanie listy zgłoszonych zadań inwestycyjnych |  | Wydział inwestycji. Odpowiedzialny Z-ca Burmistrza ds. inwestycji |  |
| 5.) Weryfikacja wstępna zgłoszonych zadań i określenie szacunkowych kosztów | Październik | Wydział inwestycji. Odpowiedzialny Z-ca Burmistrza ds. inwestycji | Zgodność zadań z celami i priorytetami gminy oraz możliwości prawno-organizacyjne |
| 6). Sporządzenie projekcji finansowej na lata nowej edycji WPI | Październik / Listopad | Skarbnik gminy |  |
| 7). Weryfikacja zadań z uwzględnieniem możliwości finansowych | Październik / Listopad | Zespół |  |
| 8). Sporządzenie listy zadań priorytetowych i rezerwowych / wprowadzenie zmian | Listopada / Grudzień | Zespół |  |
| 9). Aktualizacja WPI / opracowanie projektu WPI | Grudzień / Styczeń | Zespół. Odpowiedzialny koordynator procesu opracowania WPI |  |
| 10). Debata Rady Miasta i uchwalenie kolejnej edycji WPI | Sesja Rady Miejskiej | Radni Miasta | Uchwała RM |
| 11). Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych określonych w WPI | Na bieżąco | Koordynator |  |

Źródło: opracowanie własne

Propozycje zadań do kolejnej edycji WPI należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej edycji WPI.

# Przywołane dokumenty

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 – Narodowa Strategia Spójności – dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów oraz Komisję Europejską – z maja 2007r.

- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015 – Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28.09.2007 roku.

- Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku – Uchwała Nr XLVIII Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2005 roku.

- Strategia rozwoju Powiatu na lata 2006-2015 – strategia powiatu Oławskiego 
z 2006 roku.

- Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015” – Uchwała 
Nr XX/146/2008 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 lutego 2008r.

- Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005r. 
z póz. zm.).

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (Dz.U. nr 169, poz. 1420).

- Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).

- Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz 2104 
z póź. zm.).

- Uchwała Nr XXXI/207/2008 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 grudnia 2008r. 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na rok 2009.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jelcz-Laskowice – Załącznik 1.3 do Uchwały Nr XLII/253/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 
23 listopada 2005 roku.

- Ogólny Program Realizacji Społecznego Budownictwa Mieszkaniowego – Uchwała Nr LV/295/98 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z maja 1998 roku.

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015 – Uchwała 
Nr XXVIII/191/2008 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 października 2008r.

- Koncepcja gospodarki ściekowej Gminy Jelcz-Laskowice z lipca 2008 roku.

- Koncepcja budowy publicznej sieci dostępu do Internetu na terenie Gminy Jelcz-Laskowice 
z sierpnia 2008 roku.

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2015.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - lipiec 2007 Warszawa.

- Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice – w aktualizacji.

- Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice – w aktualizacji.

# Wykaz tabel, rysunków, wykresów

Wykaz Tabel:

Tabela 1. Wybrane podstawowe dane statystyczne.	9

Tabela 2. Dochody gminy w latach 2004-2008 (w tys. PLN).	13

Tabela 3. Prognoza ludności stanu na 31 grudnia (w tys. PLN).	14

Tabela 4. Plan dochodów gminy Jelcz-Laskowice na lata 2009-2015 (w PLN)	15

Tabela 5. Wydatki gminy w latach 2004-2008 (w tys. PLN).	16

Tabela 6. Wydatki inwestycyjne gminy w latach 2004-2007 (w tys. PLN)	16

Tabela 7. Prognoza wolnych środków na lata 2009-2015 – plan dochodów i wydatków.	18

Tabela 8. Wykaz zadań inwestycyjnych na lata 2008-2015.	22

Tabela 9. Ranking zadań inwestycyjnych wg indywidualnych ocen zespołu z uwzględnieniem punktacji przyjętych kryteriów.	25

Tabela 10. Informacje na temat osi i działań w ramach PROW.	29

Tabela 11.  Priorytety RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2015.	31

Tabela 12. Proces ewaluacji modyfikacji edycji WPI.	35

Wykaz Rysunków:

Rysunek 1. Poglądowa prezentacja zasady kroczącego opracowywania planów WPI.	4

Rysunek 2. Metodologia opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.	7

Wykaz wykresów:

Wykres 1. Dochody gminy z podziałem na dochody własne  oraz dotacje i subwencje w latach 2004-2008.	14

Wykres 2. Wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem.	16

Wykres 3. Obciążenie planowanych dochodów gminy ogółem  – wskaźnik wg art.169 ustawy.	19

Wykres 4. Obciążenie planowanych dochodów gminy ogółem  – wskaźnik wg art.170 ustawy.	20

# Załączniki

Załącznik nr 1 – Zadania inwestycyjne priorytetowe i rezerwowe.

Załącznik nr 2 –	Formularz propozycji zmian inwestycyjnych.

WICEPRZEWODNICZĄC

Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach

Marian Skrętkowicz

# Footnotes

„Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 – Narodowa Strategia Spójności” – dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów oraz Komisję Europejską – z maja 2007 r.

„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015” – Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28.09.2007 roku.

„Strategia rozwoju Powiatu na lata 2006-2015” – strategia powiatu Oławskiego z 2006 roku.

„Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku” – Uchwała Nr XLVIII Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2005 roku.

Uchwała Nr XX/146/2008 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 lutego 2008 r.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r. z póz.zm.).

Uchwała nr XXXI/207/2008 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr XLII/253/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 roku.

Uchwała nr LV/295/98 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z maja 1998 roku.

Uchwała nr XXVIII/191/2008 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 października 2008 roku.

„Koncepcja gospodarki ściekowej Gminy Jelcz-Laskowice” z lipca 2008 roku.

„Koncepcja budowy publicznej sieci dostępu do internetu na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” z sierpnia 2008r.

Program w aktualizacji.

Plan w aktualizacji.

Opracowanie ze stycznia 2009 roku.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zm.)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Uchwała nr XXXI/207/2008 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 grudnia 2008 roku .

Uchwała nr XX/146/2008 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 lutego 2008 roku.

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - lipiec 2007 Warszawa

Opis programu w dużej części cytowany z „RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2015”.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (Dz.U. nr 169, poz. 1420).

# Text boxes

Monitorowanie realizacji zadań WPI

Prognoza wolnych środków na realizacje zadań

Wstępny projekt zadań WPI do konsultacji społecznych

Wybór zadań priorytetowych i rezerwowych do realizacji

Działania

Dokumenty

Lista zadań priorytetowych oraz

Lista zadań rezerwowych

Konsultacje

Uchwałą Rady Miejskiej obowiązującego WPI.

Analiza ostatniej uchwalonej i obowiązującej wersji WPI

Podjęcie decyzji o sporządzeniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Uchwalenie WPI na sesji RM

Przygotowanie projektu WPI / lub aktualizacja WPI /
przekazanie do konsultacji RM

Analiza otrzymanych uwag
 i propozycji

Uwagi  i propozycje otrzymane zwrotnie

Propozycje otrzymane od firm, organizacji, mieszkańców

Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia  WPI  Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Uaktualnianie i zmiany w  przyjętym WPI

Możliwość pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych

Nowa edycja  WPI

Wybór zadań 
do realizacji

Projekt WPI  Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Aktualizacja WPI

Umieszczenie projektu na stronie internetowej Urzędu, informacja w Gazecie Powiatowej

Określenie zadań 
wg priorytetów ważności

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na  lat 2007-2015 – Uchwała RM nr XIV/91/2007 z dnia 29.09.2007r.

Identyfikacja potrzeb
 inwestycyjnych