RI.271.37.2018 Jelcz-Laskowice, dnia 29.11.2018 r.

 ***Potencjalni Wykonawcy***

|  |
| --- |
|  Dotyczy : postepowania :***Budowa parkingu P&R i B&R oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Miłoszycach w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.:******„Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice – Miłoszyce, Wrocław - Sołtysowice”*** **Pytanie nr 1** |

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,udzielamy odpowiedzi :

Zgodnie z zapisami §14 Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w wyniku opóźnienia, nie wynikającego z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii , ekspertyz itp. Warunkujących wykonanie przedmiotu umowy.

Prosimy o określenie terminów (kamieni milowych):

* 1. do których Wykonawca powinien wg Zamawiającego wykonać dokumentacje techniczne w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne (jak będzie konieczne), nową/zamienną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jak będzie konieczne), pozwolenie na budowę (jak będzie wymagane)
	2. uzyskania powyższych decyzji zezwalających na realizację zadania

w celu określenia od którego dnia należy liczyć opóźnienie nie wynikające z winy Wykonawcy.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie określa terminów ( kamieni milowych) a jedynie termin ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

 **Pytanie nr 2** Prosimy o określenie po czyjej stronie i na czyj koszt będzie przeprowadzenie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych?

**Odpowiedź :**

Nadzór i badania archeologiczne ( jeśli będą wymagane) leżą po stronie Wykonawcy

**Pytanie nr 3** Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono prawdopodobnie konieczność rozbiórki istniejących ogrodzeń. Prosimy o potwierdzenie powyższego i informację czy w wycenie należy przewidzieć wykonanie nowych ogrodzeń wzdłuż działki drogowej?

**Odpowiedź :**

Jeśli w trakcie projektowania nastąpi potrzeba rozbiórki ogrodzeń to należy to przewidzieć w wycenie.

Budowa nowych ogrodzeń , będzie uzgadniana w trakcie realizacji inwestycji i jeśli taka konieczność zajdzie , zlecana osobno.

**Pytanie nr 4** Prosimy o informację czyją własność będzie stanowić drzewo z wycinki?

 ***Odpowiedź :***

 Drzewo z wycinki należy zagospodarować we własnym zakresie

***Pytanie nr 5.*** *Prosimy o informację ,czy wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja należą do gminy Jelcz-Laskowice****.***

***Odpowiedź :***

Działka nr 475 AM 1 obręb Miłoszyce– własność Gminy Jelcz-Laskowice

Działka nr 339/1 1 obręb Miłoszyce– teren PKP