RI.271.3.2016

ZA M A W I A J Ą C Y:

GMINA JELCZ-LASKOWICE

UL. WITOSA 24

55-220 JELCZ-LASKOWICE

_____________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2 (cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej,

cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

Zatwierdził:

……………………………..

Jelcz-Laskowice, dnia  16.03.2016 r.

Zmiany naniesione kolorem zielonym

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz. U.  z   2015r. poz. 2164.) o raz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA JELCZ-LASKOWICE

ul. W.Witosa 24

55-220 Jelcz-Laskowice

Strona www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

Godziny urzędowania: codziennie od   7.30    do    15.30

w środy      od   8.30     do    16.30

nr  faksu ; 71 3817152

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice–etap 1 i 2  (cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

1.1 Orientacyjne parametry drogi dla etapu 1:

-     odcinek drogi – 0,7 km,

-     odcinek kanalizacji deszczowej – 0,8 km,

-     odcinek oświetlenia dróg –0,7 km.

Zakres rzeczowy zadania dla etapu 1 (jest zgodny z rysunkiem przedstawiającym podział na poszczególne etapy) i obejmuje:

- część drogową – roboty nawierzchniowe w obszarze następujących ulic:

- ul. Świętochowskiego – od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania 
z ul. Tymienieckiego,

- ul. Tymienieckiego,

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do wylotu do rowu,

- część instalacyjną – odwodnienie drogi roboty instalacyjne w obszarze następujących ulic:

- ul. Świętochowskiego – od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania 
z ul. Tymienieckiego (dodatkowo studnie S45, S54, S13),

- ul. Tymienieckiego,

- ul. Łąkową – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do wylotu do rowu,

- część elektryczna – roboty instalacji elektrycznych w obszarze następujących ulic:

- ul. Świętochowskiego – od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania 
z ul. Tymienieckiego (zabudowa nowych latarni 1L06-1L09, 1L10-1L13, przeniesienie opraw L11-L13, latarnie do przesunięcia L08, L09, L10, zabezpieczanie linii kablowych od SO poprzez 1L06 - praca obszarowo w etapie 2 - do 1L13 i 1L09),

- ul. Tymienieckiego (zabudowa nowych latarni 2L08-2L13, linie kablowe zasilające latarnie 2L04, 2L08-2L13, wprowadzenie linii kablowej 2L08 do 2L04, zabezpieczenie linii kablowych nn),

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul Tymienieckiego do wylotu do rowu (zabudowa nowych latarni 2L03-2L07, przeprowadzenie linii kablowej od SO poprzez 2L03 (prace obszarowo w etapie 2) do 2L07, zabezpieczenie linii kablowych nn),

- część teletechniczna – roboty instalacyjne w obszarze następujących ulic:

- ul. Świętochowskiego – od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania 
z ul. Tymienieckiego,

- ul. Tymienieckiego,

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do wylotu do rowu.

1.2. Orientacyjne parametry drogi dla etapu 2:

-     odcinek drogi – 0,8 km,

-     odcinek kanalizacji deszczowej – 0,8 km,

-     odcinek oświetlenia dróg – 0,3 km.

Zakres rzeczowy zadania dla etapu 2 (jest zgodny z rysunkiem przedstawiającym podział na poszczególne etapy) i obejmuje:

- część drogową – roboty nawierzchniowe w obszarze następujących ulic:

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do skrzyżowania 
z ul. Parkową,

- ul. Żurawskiego,

- ul. Słoneczna,

- część instalacyjną – odwodnienie drogi roboty instalacyjne w obszarze następujących ulic:

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do skrzyżowania 
z ul. Parkową (dodatkowo studnia S73),

- ul. Żurawskiego,

- ul. Słoneczna,

- część elektryczna – roboty instalacji elektrycznych w obszarze następujących ulic:

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do skrzyżowania z ul. Pakową (zabudowa nowych latarni 2L01-2L02, 3L01-3L06, linie kablowe nn w celu zasilania latarń 2L01-2L03 do wykonania w etapie 1, w etapie 2 rozkopanie w miejscu lokalizacji latarń, przecięcie kabli, zarobienie końcówek i wprowadzenie do słupa, ułożenie linii kablowej od SO poprzez 3L01-3L08, linie kablowe do przesuwanych latarń, L23 – latarnia do przesunięcia, zabezpieczenie instalacji kablowej nn),

- ul. Żurawskiego (zabudowa nowych latarni nr 1L01-1L05, linie kablowe nn w celu zasilania latarń 1L01-1L06 do wykonania w etapie 1, w etapie 2 rozkopanie w miejscu lokalizacji latarń, przecięcie kabli, zarobienie końcówek i wprowadzenie do słupa, w etapie 1 wykonana jest również szafka SO zlokalizowana na ul. Żurawskiego, zabezpieczenie instalacji kablowej nn),

- ul. Słoneczna (zabudowa nowych latarni 3L20-3L26, linie kablowe nn w celu zasilania latarń od 3L20do 3L26, oprawy L14-L17 do demontażu i przeniesienie we wskazaną lokalizację),

- część teletechniczna – roboty instalacyjne w obszarze następujących ulic:

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do skrzyżowania 
z ul. Parkową,

- ul. Żurawskiego,

- ul. Słoneczna.

1.3 Wykonanie organizacji ruchu zastępczego wraz z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót,

1.4 Wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego ulic.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,

2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,

3) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg,

4) Organizacja ruchu zastępczego   - projekt i wykonanie

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,

6) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.)

7) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

8) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,

9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

10) oznakowanie poziome i pionowe wg projektu organizacji ruchu.

11) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji  dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- nadzoru nad bhp,

- ustalania i utrzymywania porządku,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,

- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia .

5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:

.

a) projekt budowlany (opracowanie: Zakład Usługowy PROBER, 09.2015 tom 1 i 2)  
z uzgodnieniami, w szczególności: pozwoleniem na budowę decyzja nr 1117/2015 z dnia 09.12.2015, pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych decyzja nr 7831/2015 z dnia 28.04.2015 r.,

b) projekt wykonawczy (opracowanie: Zakład Usługowy PROBER, 09.2015),

c) specyfikacje techniczne,

d) projekt organizacji ruchu docelowego.

Zamawiający dysponuje przedmiarami robót ,które załącza do SIWZ jako materiał poglądowy. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie dokumentacji projektowej STW i OR, SIWZ i wizji  w terenie.

6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5, stanowią załączniki do SIWZ.

7. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum  36  miesięcy  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

9. Wspólny Słownik  Zamówień Publicznych ( CPV)

Roboty przygotowawcze, roboty ziemne			Kod – CPV 45100000-8

Podbudowy,  nawierzchnie, roboty wykończeniowe		Kod – CPV 45233000-9

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	            Kod – CPV 45112710-5

Odwodnienie korpusu drogowego	         		            Kod – CPV 45230000-8

Elementy ulic						            Kod – CPV 45233000-0

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	Kod – CPV 45233290-8

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli		Kod – CPV 45232000-2

Elektroenergetyczne linie kablowe				Kod – CPV 45314300-4

Zieleń drogowa						Kod – CPV 45112710-5

10. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów oraz technologii wykonania użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne oraz wymagane standardy jakościowe i mogą być zastąpione przez inne równoważne, wymienione w ofercie z nazwy, jednak wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania (parametry) określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp.

Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert w oparciu o opinie projektanta.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia:  31.01.2018r

Wymagany termin zakończenia robót budowlanych – 31.10.2017r

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz spełniają warunki szczegółowe:

-  wykonali co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub przebudowę drogi, placu  lub parkingu o nawierzchni z betonowej lub kamiennej kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową lub sanitarną ( w tym co najmniej jedną  z oświetleniem  drogowym ), o łącznej wartości robót branży drogowej i sanitarnej, elektrycznej  nie mniejszej niż 2 000 000,00. złotych (z podatkiem VAT),

- dysponują osobami , które będą  pełnić funkcję kierownika budowy i kierowników robót  posiadającymi wymagane uprawnienia w specjalności:  uprawnienia drogowe ( kierownik budowy- 1 osoba ) ,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  ( kierownik robót -1 osoba) oraz elektrycznej ( kierownik robót-1 osoba)

-  posiadają  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  2 000 000,00 zł

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenie oraz dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – należy wykazać:

- wykonanie  co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących  budowę lub przebudowę drogi, placu  lub parkingu o nawierzchni z betonowej lub kamiennej kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową lub sanitarną ( w tym co najmniej jedną  z oświetleniem  drogowym ), o łącznej wartości robót branży drogowej i sanitarnej, elektrycznej  nie mniejszej niż 2 000 000,00. złotych (z podatkiem VAT),

Należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  Dowodami, o których mowa powyżej, są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać inne dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie.

3) oświadczenie (Załącznik nr 6 do SIWZ), że osoby, które będą pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w specjalności drogowej , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  oraz w specjalności elektrycznej.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 t.j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

4) opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  2 000 000,00 zł.

5). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  :

a) Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia   (należy złożyć oświadczenie w oryginale- przykładowy wzór zał.nr  9 do SIWZ) oraz dokumenty zawierające informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

b) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu   na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu, określone poniżej :

-  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 rozp. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania

ofert.

-    Oświadczenie podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

d) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody dotyczące zrealizowanych zamówień,

budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że

zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić

się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów

bezpośrednio zamawiającemu.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

2)	aktualny odpis z właściwego rejestru  lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) Lista (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (należy złożyć oświadczenie w oryginale).

Zamawiający zgodnie z art. 24b wezwie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień  dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad

uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie

złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy.

Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę( y) upoważnioną do podpisu z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem”

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo.

3. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.

4. Podmioty występujące wspólnie muszą złożyć odrębne dla każdego podmiotu dokumenty dotyczące części VI SIWZ pkt. 2 ppkt 1-5.

5. Dokumenty wymienione w części VI SIWZ pkt 1 ppkt 1-4 SIWZ podmioty występujące wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane warunki.

6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Dokument, o którym mowa w lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ

- Dokumenty określone w części VI SIWZ

- Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji drogą faksową. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej tylko w przypadku braku faksu u Wykonawcy lub braku możliwości przesłania drogą faksową dokumentu (uszkodzony faks). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

UWAGA: W przypadku uzupełniania dokumentów i oświadczeń po stosownym wezwaniu przez Zamawiającego  na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do ich złożenia w wyznaczonym terminie obowiązuje tylko forma pisemna (tak jak dla oferty i dokumentów wraz z nią składanych). Powyższe oznacza, że za złożony w terminie uznany będzie dokument lub oświadczenie złożone w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku pełnomocnictwa - oryginał podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem. Nie spełni takiego wymogu dokument przesłany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego faksem.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego są:

1. Małgorzata Łubkowska – sprawy proceduralne -71 38171 43

2. Ewelina Regec           -  sprawy merytoryczne -71 38171 29

w  godz.8-15 w dni robocze

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, faksem na adres zamawiającego:

# Urząd Miasta i Gminy

ul.Witosa 24

55-230 Jelcz-Laskowice

Nr faksu : 71 3817152

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ. Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonaną modyfikację a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 70 000,00 zł.

(słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych).

Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu, sposób przekazania:  na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002

w jednej  lub kilku z poniżej podanych form:

1)  w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

2)  w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sposób przekazania: oryginał włożyć do koperty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.

Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności i spięte w sposób trwały.

3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA –z dopiskiem: „Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2 (cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

- nie otwierać przed  22.03. 2016r. do godz. 1000

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, nie później niż do dnia  22.03. 2016 r. do godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach , ul Witosa 24  sekretariat

Publiczne otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu ostatecznego terminu składania ofert. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witosa 24 pok 11a

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.Cena oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wzoru umowy.

2.Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.

3.Cena oferty winna być obliczona w kosztorysie ofertowym, gdyż  wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty.

4. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość wynikające z dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym lub STWIORB, należy przyjąć następującą hierarchię ważności:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca może dokonać zmian w przedmiarze robót w przypadku stwierdzenia innych ilości robót lub konieczności wykonania robót, których przedmiar nie uwzględnia.

5. W formularzu oferty należy podać cenę brutto oraz  kwotę podatku VAT (należy przyjąć 23 % stawkę podatku VAT).

6.Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.Nie dopuszcza się możliwości udzielania upustu w cenie oferty.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteriami oceny ofert są :

Cc - cena oferty 95%

Cg – przedłużenie okresu gwarancyjnego 5%

2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

Cena oferty brutto - waga 95 %

Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru:

Cena najtańsza z ofert

CC =	---------------------------- x 100 pkt x 95 %

Cena badanej oferty

Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Ocenie podlegać będzie gwarancja ponad wymagane minimum.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie krótszym niż 36 miesięcy i nie dłuższym niż 60 miesiące) = 5 punktów

Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesiące, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawcę.

Okres gwarancji pozostałych ofert będzie liczony wg proporcji matematycznej z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku:

Okres gwarancji jakości	- waga 5 %

Okres gwarancji punktowany będzie w/g wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty /m-cy/

CG =	---------------------------------------------------- x 100 pkt x 5 %

Okres gwarancji najdłuższy z ofert /m-cy/

Okres gwarancji nie może być krótszy niż  36 m-cy. i dłuższy niż 60 m-cy.

4. Ostateczny ranking ofert przeprowadzony według wzoru  Cc + Cg

Gdzie :

Cc - ilość punktów za cenę badanej oferty

Cg– ilość punktów za gwarancję

4. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających

odrzuceniu.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz.2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

6.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w

stosunku do przedmiotu zamówienia

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów

obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 3.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Niedotrzymanie przez wybranego wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

5.Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących

formalności:

1. Dostarczyć, w wyznaczonym terminie kosztorys ofertowy,

2. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi

w rozdziale   XV SIWZ.

3. Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

4. Dostarczyć w terminie 7 dni od daty podpisania umowy uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności, uwzględniający:

- realizację płatności na podstawie faktur częściowych w roku 2016 do wysokości 500.000 zł brutto,

- realizację płatności na podstawie faktur częściowych w roku 2017 do wysokości   1 200.000 zł brutto,

4. W wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezbędne dokumenty do

zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze Budowlanym (najlepiej w dniu zawarcia umowy):

- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków - ( w oryginale),

- kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy potwierdzoną za zgodność  z oryginałem,

- kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby, potwierdzoną za

zgodność z oryginałem.

5. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

6. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do odbioru dokumentacji projektowej w siedzibie  Zamawiającego pok.13.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: BS Oława Oddział Jelcz –Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

7. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji  i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, w przypadku braku roszczeń ze strony zamawiającego.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

XVII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XVIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, w tym wykonanie III etapu inwestycji.

XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Rozliczenia między zamawiającym z przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XXII. ISTOTNE  POSTANOWINIA,KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy , stanowiący załącznik nr  7 do SIWZ.

XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony,

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.

2. Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony w dokumentacji przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania żądania dodatkowej zapłaty,

ponieważ zgodnie z zapisem w dokumentacji przetargowej Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie:

1) badania ofert – art. 87,90 ustawy Pzp,

2) wyboru najkorzystniejszej oferty – art. 91, 92 ustawy Pzp,

3) odrzucenia ofert – art. 89 ustawy Pzp,

4) wykluczenia Wykonawców – art. 24 ustawy Pzp,

5) unieważnienia postępowania – art. 93 ustawy Pzp,

6) zawarcia umowy – art. 94 ustawy Pzp

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

# O F E R T A    P R Z E T A R G O W A

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Adres  wykonawcy…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / fax ……………………………………………………………………………

Strona internetowa.......................................................................................................................

NUMER  REGON......................................................................................................................

NUMER NIP..............................................................................................................................

Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, na

stronie internetowej i tablicy ogłoszeń UMiG , zgłaszamy przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania:

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2

(cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

1.Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę  za wykonanie :

Kwota brutto ………………… Słownie ……………………………………………

w tym podatek VAT ( .......%)..........................................................

- Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1, zostało określone w ofercie na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania tj:

- stawki roboczogodziny kosztorysowej-..............................................zł

- wskaźnika kosztów pośrednich- .........................................................%

- wskaźnika kosztów zakupu materiałów...............................................%

- wskaźnika zysku -................................................................................%.

z podaniem czynników od jakich są one obliczane.

3.    Wskaźniki określone w ust. 2 nie ulegną zmianie w czasie realizacji umowy i obowiązywać będą również dla ewentualnych robót  zamiennych  i dodatkowych.

4. Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest

Pan / i / ...................................................................................................

tel. kontaktowy .........................................................................................................

5.Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)

jest: ........................................................................................................................

Stanowisko: ..........................................................................................................................

Imię i nazwisko ....................................................................................................................

Tel ......................................................fax.............................................................................

………………………………………                	 ………………………………………………..

(miejscowość i data)   			   		      (podpis upoważnionego przedstawiciela)

6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Oświadczamy, że podana przez nas cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

8.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ 9.Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy …….. miesięcy gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia .

10.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ.

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do:

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

  - wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto) w kwocie ............................................ zł w formie ................................................................., najpóźniej w dniu podpisania umowy.

13.	 Informuję, że wybór oferty będzie* / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Jednocześnie podaję:

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………………………………………

wskazuję wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku ………………………………………

14. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na:

- rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium *

- wskazany poniżej rachunek bankowy: *

.........................................................................................................................

(podać nazwę banku oraz nr konta)

15.Oświadczamy na podstawie art.8 ust.3 ustawy Pzp, , że żadna z informacji zawartych w

ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji   lub  [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z

niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania1)

Wykaz dokumentów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

1) niepotrzebne skreślić

16. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury

przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych

i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

………………………………….                   	 ………………………………………………..

(miejscowość i data)   			   		      (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………………..

(miejscowość, data)

…………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest:

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2

(cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz złożyłem (liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

………………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………………….

( miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

W postępowaniu na :

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2

(cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

| Nazwa zadania i zakres robót | Wartość robót | Data i miejsce wykonania | Zamawiający | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne/ innych podmiotów |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

……………………………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………………..

( miejscowość, data)

……………………………………

( nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2

(cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

………......……………………………..

( podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

wskazujące części zamówienia które, Wykonawca powierzy podwykonawcom

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.:

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2

(cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

Nazwa Wykonawcy:

Jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y*, że Firma, którą reprezentuje/my*:

wykona zamówienie w pełni siłami własnymi,

wykona zamówienie z udziałem podwykonawców, którym powierzy realizację zamówienia w następującej części:

wykona zamówienie z udziałem niżej wymienionych podwykonawców, na zasoby których powołuję się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp którym powierzy realizację zamówienia w części:

(nazwa Podwykonawcy/ów)

Którym powierzę/ymy* realizację zamówienia w następującej części:

* niepotrzebne skreślić

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

………………………………….

….....……………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………….

( miejscowość, data)

……………………………………………..

( nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2

(cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

PKT I.

| L.p. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Rodzaj i Nr uprawnień budowlanych | Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Kierownik budowy | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ewidencyjny Do kierowania robotami budowlanymi. w specjalności Data uzyskania uprawnień | 1) własne / innych podmiotów*/** 2) podstawa dysponowania** |
| 2. | Kierownik robót instalacyjnych | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ewidencyjny Do kierowania robotami budowlanymi. w specjalności Data uzyskania uprawnień | 1) własne / innych podmiotów*/** 2) podstawa dysponowania** |
| 3 | Kierownik robót elektrycznych | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ewidencyjny Do kierowania robotami budowlanymi. w specjalności Data uzyskania uprawnień | 1) własne / innych podmiotów*/** 2) podstawa dysponowania** |

* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga:

- W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z doświadczenia innych podmiotów, winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

- W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z własnej kadry lub kadry innych podmiotów, winien podać w tabeli podstawę do dysponowania tymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.)

PKT II.                                                                                                                                                                                            Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz   w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty w postaci uprawnień oraz zaświadczenia o wpisie do właściwej izby inżynierów budownictwa zostaną  przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem umowy

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 7 do SIWZ

##### Projekt

##### UMOWA Nr

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ………………2016 r. w pomiędzy Gminą Jelcz-Laskowice, w  Jelczu-Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowaną przez:

Burmistrza                                -  Bogdana Szczęśniaka

Przy  kontrasygnacie Skarbnika  -    Stanisławy Kapłon-Hutniczak

zwaną dalej „Inwestorem”,

a firmą

…………………………..wpisaną do KRS Nr lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …. pod numerem ewidencyjnym ….

Regon …………..,   NIP………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez:

- – Pana ………………………………

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUŁ 1

###### DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

„Roboty budowlane” – budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

ARTYKUŁ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji pn.

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2

(cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

2 Zakres robót do wykonania :

2.1. Zakres rzeczowy zamówienia:

2.2., Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2

(cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach) zgodnie z następującymi dokumentami:

- projektem budowlanym,

- projektem wykonawczym,

- specyfikacjami technicznymi,

- organizacją ruchu docelowego,

- pozwoleniem na budowę decyzja nr  1117/2015 z dnia 09.12.2015 r.,

- ofertą wykonawcy

2.3. Zakres robót budowlanych obejmuje:

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice–etap 1 i 2  (cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

Orientacyjne parametry drogi dla etapu 1:

- odcinek drogi – 0,7 km,

- odcinek kanalizacji deszczowej – 0,8 km,

- odcinek oświetlenia dróg –0,7 km.

Zakres rzeczowy zadania dla etapu 1 (jest zgodny z rysunkiem przedstawiającym podział na poszczególne etapy) i obejmuje:

- część drogową – roboty nawierzchniowe w obszarze następujących ulic:

- ul. Świętochowskiego – od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania 
z ul. Tymienieckiego,

- ul. Tymienieckiego,

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do wylotu do rowu,

- część instalacyjną – odwodnienie drogi roboty instalacyjne w obszarze następujących ulic:

- ul. Świętochowskiego – od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania 
z ul. Tymienieckiego (dodatkowo studnie S45, S54, S13),

- ul. Tymienieckiego,

- ul. Łąkową – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do wylotu do rowu,

- część elektryczna – roboty instalacji elektrycznych w obszarze następujących ulic:

- ul. Świętochowskiego – od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania 
z ul. Tymienieckiego (zabudowa nowych latarni 1L06-1L09, 1L10-1L13, przeniesienie opraw L11-L13, latarnie do przesunięcia L08, L09, L10, zabezpieczanie linii kablowych od SO poprzez 1L06 - praca obszarowo w etapie 2 - do 1L13 i 1L09),

- ul. Tymienieckiego (zabudowa nowych latarni 2L08-2L13, linie kablowe zasilające latarnie 2L04, 2L08-2L13, wprowadzenie linii kablowej 2L08 do 2L04, zabezpieczenie linii kablowych nn),

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul Tymienieckiego do wylotu do rowu (zabudowa nowych latarni 2L03-2L07, przeprowadzenie linii kablowej od SO poprzez 2L03 (prace obszarowo w etapie 2) do 2L07, zabezpieczenie linii kablowych nn),

- część teletechniczna – roboty instalacyjne w obszarze następujących ulic:

- ul. Świętochowskiego – od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania 
z ul. Tymienieckiego,

- ul. Tymienieckiego,

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do wylotu do rowu.

Orientacyjne parametry drogi dla etapu 2:

- odcinek drogi – 0,8 km,

- odcinek kanalizacji deszczowej – 0,8 km,

- odcinek oświetlenia dróg – 0,3 km.

Zakres rzeczowy zadania dla etapu 2 (jest zgodny z rysunkiem przedstawiającym podział na poszczególne etapy) i obejmuje:

- część drogową – roboty nawierzchniowe w obszarze następujących ulic:

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do skrzyżowania 
z ul. Parkową,

- ul. Żurawskiego,

- ul. Słoneczna,

- część instalacyjną – odwodnienie drogi roboty instalacyjne w obszarze następujących ulic:

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do skrzyżowania 
z ul. Parkową (dodatkowo studnia S73),

- ul. Żurawskiego,

- ul. Słoneczna,

- część elektryczna – roboty instalacji elektrycznych w obszarze następujących ulic:

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do skrzyżowania z ul. Pakową (zabudowa nowych latarni 2L01-2L02, 3L01-3L06, linie kablowe nn w celu zasilania latarń 2L01-2L03 do wykonania w etapie 1, w etapie 2 rozkopanie w miejscu lokalizacji latarń, przecięcie kabli, zarobienie końcówek i wprowadzenie do słupa, ułożenie linii kablowej od SO poprzez 3L01-3L08, linie kablowe do przesuwanych latarń, L23 – latarnia do przesunięcia, zabezpieczenie instalacji kablowej nn),

- ul. Żurawskiego (zabudowa nowych latarni nr 1L01-1L05, linie kablowe nn w celu zasilania latarń 1L01-1L06 do wykonania w etapie 1, w etapie 2 rozkopanie w miejscu lokalizacji latarń, przecięcie kabli, zarobienie końcówek i wprowadzenie do słupa, w etapie 1 wykonana jest również szafka SO zlokalizowana na ul. Żurawskiego, zabezpieczenie instalacji kablowej nn),

- ul. Słoneczna (zabudowa nowych latarni 3L20-3L26, linie kablowe nn w celu zasilania latarń od 3L20do 3L26, oprawy L14-L17 do demontażu i przeniesienie we wskazaną lokalizację),

- część teletechniczna – roboty instalacyjne w obszarze następujących ulic:

- ul. Łąkowa – od skrzyżowania z ul. Tymienieckiego do skrzyżowania 
z ul. Parkową,

- ul. Żurawskiego,

- ul. Słoneczna.

2.3. Wykonanie organizacji ruchu zastępczego wraz z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót,

2.4. Wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego ulic.

2.5.  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,

2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,

3) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg,

4) Organizacja ruchu zastępczego   - projekt i wykonanie

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,

6) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.)

7) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

8) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,

9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

10) oznakowanie poziome i pionowe .

11) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2.6. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach

niniejszej umowy

ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE

#### ARTYKUŁ 3

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

  - Instrukcje

3.1.1.Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

3.1.2.Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt. 3.1.1, Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1 % wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3.1.3.Niezależnie od celu, w jakim inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 500 m, chyba że wskazano inaczej w ofercie.

## ARTYKUŁ 4

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

  - Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

    - Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne

kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

-wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

-informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

    - Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawowany będzie przez Pana  ….zam. …. posiadającego uprawnienia ………..

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie Pan ……………….

zam. …., posiadający uprawnienia budowlane …………….wydane przez ………………,

    - Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

  - Obowiązki inwestora

4.2.1.Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlano-

wykonawczego,   dziennika budowy, terenu budowy  w terminie do dnia   ………..r.

4.2.2 Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w Umowie, to

zostaje uznane, że Inwestor opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań.

4.2.3.Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

  - Obowiązki wykonawcy

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1) projektem budowlano –wykonawczym opracowanym przez  Zakład Usługowy „PROBER”

2) Na wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający posiada wymagane prawem pozwolenie na budowę.

3) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

4)  ze złożoną ofertą,

5)  ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ,

6)  zasadami sztuki budowlanej.

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących

jego własność.

    - Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt. 4.3.2. powinny posiadać świadectwa

jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

    - Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to

wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

    - Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

a) pisemnie Inwestora – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót,

opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

    - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem

ofertowym oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

    - Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

c) poniesienia kosztów  Organizacja ruchu zastępczego   - projekt i wykonanie

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

f) wykonania badań, prób , jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

g) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

h) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

i) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

j) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

k) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

l) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

m) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego

n) uczestniczyć w naradach z inwestorem.

o) Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli ,włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót .

p) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie, że roboty  wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STW i OR .Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru.

r) Inspektor nadzoru będzie pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty  wykonawcy są niewiarygodne , to Inspektor Nadzoru zleci wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań. Jeśli wyniki badań potwierdzą wątpliwości Inspektora Nadzoru całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. Jeśli potwierdzą wyniki badań wykonawcy to całkowity koszt tych badań poniesie Zamawiający.

  - Zapewnienie bezpieczeństwa

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie

budowy.

    - Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek

zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

    - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

  - Ryzyko

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub

utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

    - Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

a) bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich. Buntu, rewolucji,

b) powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi

4.6 .Podwykonawcy

1.	Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie/nie będzie  z udziałem  podwykonawców, z zastrzeżeniem poniższych przepisów.

2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej części zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

### 5.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

### 6.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

### 7.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

### 8.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

### 9.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o której mowa w § 5  ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 50.000 zł.

### 10.	W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

### 11.	Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

### 12.	Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.

### 13.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

### 14.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

### 15.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

### 16.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.

### 17.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

### 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

### 2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego   co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

### 3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

### 18.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

### 19.	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

### 20.	Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

### ARTYKUŁ  5

TERMINY

  - Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi  najpóźniej do ………….

  - Termin zakończenia robót budowlanych  do 31.10.2017r.

  - Termin zakończenia przedmiotu umowy    do  31.01.2018r. ( termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie)

  - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot

umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

  - Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

5.4.Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 6

ODBIORY I PROCEDURA

  - Protokół odbioru końcowego

    - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,- 2 egz.

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy .

    - Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót ( zadania )

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

    - Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 14 dni

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

    - Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez

Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

  - Wady ujawnione w trakcie odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone

wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

  - Wykonanie wskazówek i poleceń inwestora

Wykonawca zobowiązuje się do:

-stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

-przedłożenia Inwestora na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

ARTYKUŁ 8

GWARANCJA JAKOŚCI

  - Wykonawca udziela  ………..miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,

liczonej od dnia odbioru końcowego zadania.

Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7  dni

od dnia ich ujawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia

zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

  - Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między

datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

8.4.Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu

gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU            NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

  - Kary umowne

    - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte

wykonanie przedmiotu umowy.

    - Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust 1,  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót określonego w § 3,

b) za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust 1, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

c)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust 1 niniejszej umowy.

d)  zawiniony brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, w przypadku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego,

e)  nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2000 zł,

f)  nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000 zł,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2000 zł.

h)   opóźnienie w dostarczeniu pozwolenia na użytkowanie  w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia (termin określono w art.5 ust.5.3.).

Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

-zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

  - .Roszczenia odszkodowawcze.

Strony zastrzegają  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie – ……………….PLN

, co stanowi  10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczone zostało Inwestorowi w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione jest przez firmę …………..i zaakceptowaną przez Inwestora

oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

Gwarancja …………….należytego wykonania umowy nr …………..z dnia ……….r. wystawiona przez …..adres: …………

  - Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania Umowy winno

być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

  - Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie

zwrócone w następujący sposób:

- 70   % w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane,

- pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji  i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji, w przypadku braku roszczeń ze strony zamawiającego..

  - Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do

instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

  - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się

własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty

ARTYKUŁ 12

WYNAGRODZENIE

  - Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w

wysokości …………………..zł brutto (słownie: …………………brutto ), w tym ….% podatek VAT - ………………. zł (

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia  ………………r.

Uwaga : Wynagrodzenie w roku 2016 nie może przekroczyć kwoty  500 000,00zł., w roku 2017 kwoty 1200 000,00

  - Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy.

  - Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur

częściowych  (  nie częściej niż 1  na  trzy miesiące ) za wykonane roboty, które wykonawca wystawi na podstawie protokołów przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

  - Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90 %  wartości wynagrodzenia umownego.

  - Wynagrodzenie końcowe wykonawca otrzyma na podstawie faktury końcowej

wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

  - Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura

powinna być adresowana do: Gmina Jelcz-Laskowice ul.Witosa 24 ,55-220 Jelcz-Laskowice

  - Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót

podpisany przez Inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień art. 6

Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto

Wykonawcy  Nr ……………….w Banku …………………………..w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

  - Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

12.9.Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w  art.12 pkt.1 umowy, będzie    waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

12.10.Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen.

12.11. Waloryzacja  wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług.

12.12. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w  art.12 pkt.1 umowy, będzie    waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę .

12.13.Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie      wykonawcy

12.14. Waloryzacja  wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

12.15.Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w  art.12 pkt.1 umowy, będzie    waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

12.16.Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian , o których mowa w art. 144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wynagrodzenie wykonawcy.

12.17. Waloryzacja  wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian o których mowa w art. 144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ARTYKUŁ 13

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:

1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy:

-siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności : powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego ,pożar ,działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej.

-  wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających  przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

-  odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym

-  konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,

-  okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy.

-  opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich  zezwoleń, decyzji,  uzgodnień, opinii , ekspertyz itp. Warunkujących wykonanie przedmiotu umowy.

-  wystąpienia istotnych z punktu widzenia terminu realizacji umowy( co Wykonawca wykaże), uzasadnionych błędów projektowych.

-  rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez  Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych.

-  w przypadku , gdy Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,

2)  Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, powodujące poprawienie parametrów technicznych  obiektu budowlanego , z uwagi na postęp technologiczny,

b) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,

c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy.

f) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego tzn. powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i konserwację.

3)  Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu),

4)  Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5)   Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego;

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego w tym: zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz warunków płatności.

7) Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

8) Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika robót,

9)W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.

10) Zmiana zapisu dotycząca wynagrodzenia w roku 2016 i 2017 w przypadku zwiększenia środków finansowych w budżecie gminy.

11)Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.

ARTYKUŁ 15

ODSTĄPIENIE  OD UMOWY

  - Prawo inwestora do odstąpienia od umowy

    - Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b)jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c)jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

    - Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące

własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

    - Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada zobowiązany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

c)przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

  - Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a)Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

b)Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

a)w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

c)Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

d)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e)niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

  - Inne przypadki odstąpienia od umowy

Poza okolicznościami określonymi w 14.2.1. i 14.2.2., Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

  - Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 15

ZAWIADOMIENIA

  - Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku

z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

15.2.Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

15.3.Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na

piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

  - Postanowienia dodatkowe

    - Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania

funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

    - Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu

historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji odpowiednich organów lub Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

  - Postanowienia końcowe

    - Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące

Przepisy prawa polskiego.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

    - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być

rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.4., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

    - Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca

jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

  - Wersja obowiązująca umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

INWESTOR                                                              WYKONAWCA

Załączniki:

1. Projekt budowlany i wykonawczy

2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

3.Oferta wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

(miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2 (cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej,

cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że:

1. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*.

2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w związku z czym do oferty dołączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*.

* niepotrzebne skreślić

Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

............................................................

(podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr  9 do SIWZ

..............................., dnia .........................

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA

w trybie art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych.

przy :

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice – etap 1 i 2 (cz. Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słoneczna, cz. Parkowej,

cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach)

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję się do oddania na rzecz:

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędny zasób (zasoby) – zaznaczyć właściwe:

wiedza

doświadczenie

potencjał techniczny

osoby zdolne do wykonania zamówienia – posiadające wymagane uprawnienia

zdolności finansowe

na okres

(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

forma w jakiej podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia

(wskazać formę np. podwykonawstwo, doradztwo, inne)

Stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób

(wskazać charakter stosunku np. umowa zlecenia, umowa o współpracę, kontrakt, inne)

Oświadczam że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia.

................................................................................

podpis i pieczątka podmiotu udostępniającego

swoje zasoby lub jego upełnomocnionego

przedstawiciela

Uwaga! Powyższe zobowiązanie musi zostać podpisane przez podmiot udostępniający lub jego upełnomocnionego przedstawiciela zasób i złożone  w oryginale .

# Footnotes

W przypadku braku wpisu dotyczącego gwarancji zamawiający uzna minimalny okres tj. 36 miesiecy.